国际工程基本知识

讲    座

杨俊杰(简历)`

1935年出生河北沧县

1959年毕业于北京清华大学土木工程系，教授级高级工程师，国家注册造价工程师

1959——1965，在国防部五院工程部、科技部任助理员

1965——1981，在七机部七院任计划处负责人，工程师、院生产组长（处级）

1981——1983，在国家建工总局中建公司任工程师

1983——1990，在中建总公司驻利比亚经理部、沙特阿拉伯代表处任营业部兼工程部经理、项目经理、代表处代表、驻地工程师、专家组长、高级工程师等职

1990——1995，在中建总公司海外部任副总工、总工（副局级）、北京建工学院教授

1994——1998，任中建亚联工程咨询有限公司总经理、云南省外经贸厅高级顾问

1999——2001，任中国长城国际经济技术合作公司总经理高级顾问

2002——2004  任中建精诚工程咨询有限公司总经理高级顾问

2000——至今，天津大学兼职教授, 清华大学FIDIC（菲迪克）中心、中国对外工程承包商会、中国工程咨询协会项目管理委员会等专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京市评标专家等

主要著作有：《国际工程报价实务》、《国际工程管理实务》、《国际工程招标、投标、报价与咨询监理》（参考资料）、《国际工程索赔实务》（讲义）、《FIDIC合同条件解读与案例应用》（讲义）、《工程承包项目案例及解析》等；参编的著作有《中华人民共和国招标投标法全书》、《建筑施工手册》第五分册、《国际工程承包手册》等。

主要研究方向和讲授课程：国际工程和国内工程的市场开拓、招标、投标、报价、FIDIC（菲迪克）应用、工程项目管理、工程合同管理、工程索赔管理、工程风险管理、工程咨询和监理及上述各类项目的实战案例要解等课程。

卡塔尔国与安哥拉国简况一览表（供参用）

1、国名：卡塔尔国（君主立宪）             安哥拉共和国

2、面积：11521平方公里                    1246700平方公里

3、人口：80万（2005年）                  1590万（2005年）

4、首都：多哈，人口为44。6万             罗安达，人口为450万

5、语言：阿拉伯语，通用英语               葡语

6、地理位置：位于波斯湾半岛西南岸的       位于非洲西南部，东邻赞比亚、南接纳米比

卡塔耳半岛，与沙特、阿联酋接壤，        亚、北与刚果相连、西临大西洋，海岸线

海岸线550公里                          长1650公里

7、气候：属热带沙漠性气候，夏季          属热带草原气候，南部为亚热带，该国地势

（4-10月）高温达46度C，冬季          较高，最高气温28度C，平均温度为22度

（11-3月）干燥，低温为7度C           C

平均年降雨量为125MM

8、政治：1971年独立，世袭家族统治，      1975年独立，2002年结束22年的内战，目

禁止任何政党活动，信奉伊斯兰教，        前政局尚稳，国家恢复重建进展顺利，多党

政局稳定，主张经改，社会安定，生活       制竞选，有126个政党主要的是安人运、安

富足                                    盟、安解阵等，49%信罗马天主教

9、经济：

（1）国民生产总值为284亿美圆          285亿美圆

（2）人均3。17万美圆                  约为110美圆以下

（3）外汇储备为18亿美圆以上           约为65亿美圆

（4）经济增速8。5%                    14。2%

（5）通涨率4。0以下                   12%

（6）失业率                            22-27%

（7）交通：900公里公路、              7。3万公里公路、其中1。8万柏油公路、余

五个机场60余架空客20余条航线          为沙石土路、32个机场、电信落后手机仅有

三个大港口 ，通信先进                   160万部，集中在首都70%以上

（8）医疗：全国实施免费医疗（高水平） 全国实行免费医疗

全国医院4所、1100百余床位、医疗中心

20余个

（9）疾病 ：少有                         较为严重，如霍乱、药疾等

（10）安全问题：基本上无大问题，生活     安全问题较大，如抢劫、偷盗等

与生产中还应采取安全措施

10、资源：石油为152亿桶（具世界13）、    石油125亿桶、天然气7万亿立方米、钻石

天然气为25。77亿立方米（具世界第三）    1。8亿克拉，…水力海洋资源丰富

11、工程市场：较小，但周边市场较大，      工程市场较大，前景强劲，未来发展如投资、

如沙特阿拉伯、阿联酋等国                 贸易等

12、法律法规：比较健全，但FIDIC属    法律法规不健全，工程由多个部门管理，但与

国产化，工程由公共工程部管理        中国关系良好，中国公司优势较大，相对风险较少

风险不少                            些

13、工程型态：多为EPC工程总承包        承包形式多样

项目

14、项目管理：多为聘请咨询工程公司      可采取多种形式进行管理

管理

15、文化：水准较高，要求项目经理        文化落后、技术落后，项目培训任务较重

具有较高水平

# 略论国际工程市场

内容提要：本章着重阐述开拓国际工程市场形势、观点理念、方式方法及操作步骤，力图融理论性、知识性、实用性和可操作性于一体。介绍了承包商走出国门应具备的基本条件和必要的准备并出示了工程承包项目评估简表供参用。在分析国际工程市场趋势的基础上，提出对外承包工程发展目标、采取的举措、发展策略、开拓国际市场宏观微观战略模式及工程项目管理模式的未来趋势。对项目信息的获取、跟踪、及其管理系统提供了渠道和示意。运用SWOT分析法对我国国际工程承包的优势、劣势、机会和挑战尽翔实分析后设计了承包企业战略选择与决策的按图索骥的框图与示意表。回答了如何选择咨询单位和雇佣代理人的问题。论述了合作伙伴或联营体的优劣、组织架构、联合协议的主要内容及联合中应注意的法律问题等。对承包商进入国际市场注册做了提示。

## 第一节  承包商走出国门应具备的条件和必要的准备

### 一、承包商走出国门应具备的条件

国际通行规则和国内主管部门对承包商走出国门在企业资质和实力方面都提出了基本要求。国办发[2000]32号文指出：承包商“走出去”必须具备相应的专业技术资质和实力，要求主管部门“加强对企业的资质管理，并针对企业的实力和水平，实行分类指导和分级管理。“对有实力有条件的大型企业在融资、项目信息、市场准入、外事审批等方面提供便利和支持，鼓励承揽技术含量高、能带动国产设备材料、技术和劳务出口的总承包工程项目，尽快培育一批具有相当规模和较强国际竞争力的大型承包工程企业。”所谓相应的专业技术资质是指主管部门颁发的表明承包工程能力权限的资格证书。如商务部颁发的《中华人民共和国对外承包工程经营资格证书》；建设部颁发的《建筑业企业资质证书》和《工程勘察设计企业资质证书》等；《中国工程咨询协会审批的工程咨询资格证书》以及ISO 9000质量检测证书、ISO14000环境保证证书等等。诸如此类的文件在招标，投标、评审、决标的活动中都起着一定的作用。

所谓有“实力”是泛指工程承包企业应具备的和注重的国际化人才、资金流和融资能力、项目管理能力等商道综合体系。

这里讲的国际化人才是指精通熟用工程承包国际规则的决策层、管理层和执行层等系列专家和工程技术管理人员；资金流和融资能力是指为“走出去”筹集的项目动员费和前期费用及其融资渠道的保障措施；项目管理能力指为工程承包和确保该项目实施目标管理的所需要的投标能力、合同管理能力、国际合作能力等。

诚然，承包商“走出去”尚须开拓创业精神、创业环境及其创业文化、创业平台，所有这些软硬件，对承包商走出国门将是锦上添花。

就普遍意义讲“走出去”对企业的实力和素质要求，至少应具备下列条件：

（1）专业突出，核心竞争力强，拥有独特的专利专有技术，或品牌、管理技能、或企业规模、资金实力，或利用资源和控制市场的能力等优势，即“所有权优势”;

（2）产权责任清晰。产权激励与约束机制健全，具有良好的公司治理结构和严格、审慎的决策机制;

（3）工程承包战略成熟、清晰。“走出去”有明确的战略动机，是经民主化科学化的理智决策成为公司战略的有机组成部分。投资的境外项目，应是核心业务或纵向延伸业务，或可弥补技术开发能力不足，并具有将其内部化的优势;

（4）承包企业管理良好，财务制度严谨，监管体系健全，信用等级较高;

（5）领导团队有全球视野，拥有通晓工程承包领域国际化经营和熟用国际准则的人力资源及其团队。

总之，“走出去”的主体是强竞争力的企业。企业的素质及其国际竞争力，在相当程度上决定着“走出去”的成败！

### 二、走出国门必要的准备

承包商走出国门承包工程项目必要的准备是不可缺失的必要条件和前提条件，这些必要的准备包括思想理念准备、组织架构准备、目标体系准备、战略措施准备、人才技术支持准备以及市场评估评价准备等。

思想理念准备是以科学发展观为指导思想，建立风险防范机制，提高决策的民主

化科学化，包括企业定位、区域发展战略、运营模式、本企业中长期发展规划等；组织架构准备主要在于一个干练的高素质的市场开拓、投标报价班子的构成，该班子应由有丰富实践经验的工程师、设计师、经济师，熟悉物资采购的工程师、明了项目所在国法律法规的人员等；目标体系准备是要求承包商明确“走出去”的目标、重点区域、市场重点和战略措施，在本企业规划框架内，注重工程项目的经济指标，可细分为约束性与预期性的指标等；战略措施准备是指走出国门在政府层面、国家服务体系及企业内部管理体制等方面的保障措施；人才技术支持准备则指人才是企业的核心竞争力，古人说：天降大任于斯人“创业难，守业更难。”但再难的经也得有人念，这就靠专业人才！人才技术支持不但要调动本企业全员的积极性，还应包栝分包商的素质，必要时还可请外部专家帮助；市场评估评价是走出国门的关键点之一，承包商应高度重视，一般情况下市场评估的依据有自然条件、资金来源、后续项目、工程性质、风险度、经济开放度、货币稳定度、工资物价水平、政局状况、经营基础、投资要求和市场现状等十二项指标（见下表）可供参考。

工程承包项目评估指标简表

| 序号 | 评估指标 | 权数（W） | 等级（C） | 得分（W×C） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然条件 | 5 | 优越 一般 差劣 | 10 0 -10 | 有风险 |
| 2 | 资金来源（业主支付能力） | 10 | 充足（良好） 一般 难差 | 10 0 -10 | 风险大 |
| 3 | 后续项目（远景规划） | 10 | 足够 能争取 无指望 | 10 0 -10 | 有一定风险 |
| 4 | 工程性质（技术要求） | 5 | 简单（无难度） 一般 复杂（难度大） | 10 5 0 |  |
| 5 | 风险度 | 10 | 大 一般 小 | -10 0 10 | 应选项评估 |
| 6 | 经济开放度 | 10 | 良好 一般 差劣 | 10 0 -10 |  |
| 7 | 货币稳定性 | 10 | 稳定 一般 不稳定 | 10 5 -10 | 有风险 |
| 8 | 工资物价水平 | 10 | 高 比较高 一般 | 10 5 0 | 对材料、设备采购有风险 |
| 9 | 政局稳定性 | 10 | 很稳定 比较稳定 不稳定 | 10 5 -10 | 有风险 |
| 10 | 经营基础 | 5 | 良好 一般 无基础 | 10 5 0 | 本企业或中国企业的情况 |
| 11 | 投资要求 | 10 | 无要求 一般 要求苛刻 | 10 0 -10 | 带资承包 |
| 12 | 市场现状（市场隶属性） | 5 | 无强手（无隶属） 竞争一般 强手多（隶属性强） | 10 5 0 | 主要国别 |

上表中：

（１）自然条件是指工程项目所处地理位置、地势地貌及气候条件等：地理位置是对承包商的物资运输及人员往来产生较大影响的因素，由于国际运输的主要手段是海运，一般系指海运条件，即工地至海港的距离，当然还包栝项目所在国的港口、铁路、公路等运力状况。地势地貌指洪水、地震、土壤及火灾等影响。自然条件亦指非战争因素影响下的区域，如气候条件影响，在恶劣条件下所面临的困难等，这些因素直接影响员工的身体健康和施工进度及工程成本等。

（２）资金来源（业主支付能力）：是指业主资金到位的可靠性和他的支付能力。资金来源直接决定工程发包的可能性，没有资金就没有建设，大部分需要建设的地区目前尚不能开展建设，根本原因就是资金筹集困难、资金来源受限。工程承包是一种以赢利为根本目标的商业活动，工程业主的支付能力将直接影响承包商进入市场，如果支付款额迟缓甚至长期拖欠，则承包商将背上沉重的债务包袱。

（３）后续项目（远景规划）：是指该市场未来工程承包的前景，有无后续项目直接反映一个地区的承包市场远景。后续项目对于评估一个承包市场相当重要，直接关系市场开拓、投标报价、项目决策和经济效益。对承包工程的效益估算决不能就某个项目单独就事论事，必须进行全面综合分析而定。

（４）工程性质（技术要求）：主要指工程的专业性和技术上的难易程度。从工程专业技术角度看，当前国际上发包的工程基本上可分为高技术标准、中等技术标准和无特殊技术要求的工程。工程的性质是指属于普通工程、专业性很强的工程，还是特殊工程，如果涉及大型成套设备或交钥匙工程，往往需要多单位多工种和多技术的配合协作。

（5）风险度：是指工程项目发生损害事件的概率及其不确定性和风险的影响量大小。工程承包是高风险行业，效益与风险并存，大中型项目的风险度更大。风险度量的做法可通过风险辩识、各类风险因素分析、定性和定量的风险评估，推算出其概率分布的风险量，据此判断和求出风险系数，以便投标报价时考虑取舍。

（6）经济开放度：主要指工程招标项目和服务贸易等的限制条件。经济开放度对工程承包有较大影响并决定着项目实现的利润和货币可自由对换程度。具体体现在物资商品贸易、工程服务贸易等对外经济贸易开放度与直接投资、间接投资等国际开放度上。我们应选择开放度好的或较好的国家和地区市场，力争工程项目获取优惠政策。

（7）货币稳定性：是指汇率保值和汇率风险问题。货币不稳定对承包商是一大风险，如一些对外汇实行管制的国家，或为数众多的使用非自由外汇的国家，签合同 时他们一般都拒绝在合同中写上汇率保值条款，承包商将承受货币风险，因此，在评估一个承包市场时，切不可根据表面现象轻率做出决定。

（8）工资物价水平：是指工资物价对承包工程和物资设备出口的影响力。世界经济的发展是不平衡的，各国的工资物价水平相差很大，同样的工程在不同的国家造价可能相去甚远，因此，了解差价非常重要，特别注意的是有带动物资设备出口可能性的工程承包项目，由于我国工资物价水平尚低，向高工资高物价地区派出施工人员和出口物资对我们较为有利。但低工资低物价地区更适宜走当地化道路。

（9）政局稳定性：是指项目所在国家地区的政治及政局变化对工程项目带来的影响力和干扰度。一个国家的政局是否稳定是承包商决定进入该市场的前提，政权更迭会导致承包商蒙受损失，不考虑这一点而盲目进入就可能使承包商陷入难以自拔的境地。各国的合同法中一般也规定了专制行为条款，即规定承包商如遇工程发包国政府干预必须首先服从等义务，此外，凡按行政法签定的合同或公共合同还存在一个经主管部门批准方能生效的问题，其法律的有效性值得注意

（10）经营基础：指承包商在项目当地的信誉、与政府、合作公司及业主、工程师、代理、中介等关系。在一个市场开拓业务，有没有良好的经营基础非常重要，有了良好的基础可以事半功倍，而没有良好的基础就恰好相反，有良好的基础可使承包商在各种不利环境下变被动为主动，尤其是在行使合法权利方面，在上述关系的帮助下会得到对方的同情和理解，甚至起死回生。

（11）投资要求：是指该项目要求带资承包、融资承包、及资金筹措等问题。经济全球化的工程承包市场最主要的特点就是项目需求过甚而资金供应不足，其中主要原因是广大第三世界国家蕴藏大量各种资源而开发利用能力不足，关键是资金匮乏。因此，其工程发包常常是附有条件，即要求带资、融资、买方信贷等进入市场，因此，市场对投资的需求程度必然影响市场的价值。

（12）市场现状（市场的隶属性）：主要指市场的主导国家及市场的隶属性的分析。忽视市场的现状，单纯根据其市场潜力挤进市场常常不会取得好的结果。21世纪可以说是竞争的世纪，市场强手林立，先来者无论在能力、信誉、影响等诸方面都已打下良好基础，基本上没有后来者立足之地，如果承包商的实力很强，尚有挤走先来者而立住阵脚的可能，但这要付出代价。因此，我们应该对市场的现状有一个客观的估计不可盲目行动。

表中不利因素的评分有两种，即0分和－10分,表明负分数主要是因为有风险,承包商因此要付出额外的或更大的代价,在无风险的情况下,最差的结果是不能盈利.

评估方法：在评估市场时，当然不能千篇一律，对各种因素所起的作用都等同看待。通常情况下，采用加权打分办法，即先确定各项因素的权重，然后对各项因素分别打分，再乘以权重计算各因素的加权之和，观察总分能否达到自己过去取得工程或根据本公司的中长期规划规定进入一个市场所必须的最低分数线，进而判断可否进入该市场。同时，在进行多个市场比较时亦可采用此法。

## 第二节　国际工程市场开拓的战略模式

### 一、国际工程市场及未来趋势

全球承包工程市场每年约4.5万亿美元的规模，这是一个巨大的市场机会，而且随着全球建筑业的发展和建筑市场的进一步开放，这个市场还将持续扩大。未来相当长的时期内，发展中国家的基础设施建设投资增长更为迅速，特别是在一些我国有比较优势的国家，国际承包工程市场的快速扩张，中国对外承包工程企业都将面临着很大的市场发展机遇。

1．亚太地区

亚洲市场是我国对外承包工程行业发展的主战场。近年来，我国企业在该市场上取得了新的发展，营业额合同额大幅度增长。中国和印度是亚洲地区建筑业增长的主要动力。中国的建筑业投资有望在今后几年保持约6.5%的增长速度。印度有望在今后几年保持约5.1%的速度增长。中亚各国与我国有经合组织协义，未来的项目合作前景良好。在亚洲市场，欧洲企业和日本企业占据的份额约为50%，市场地位相对稳定，而美国公司在下滑。总体来讲，中国公司在亚洲市场中所占份额呈增长趋势。

据 Global Insight公司预测，亚洲地区（日本除外）的基础设施建设和非住宅建设在未来5年的投资额增长速度将达到5.1%。我国企业在该地区有明显的竞争优势，未来市场发展潜力巨大。

2．中东地区

中东地区是我国对外承包工程重要市场之一。由于石油价格高涨，海湾地区经济繁荣以及伊拉克重建等，中东市场非常强劲有力，建筑业呈现高速增长的态势，建筑业未来发展潜力很大，特别是阿联酋等中东地区开放度比较大的国家，其国内基础设施建设还吸引了大量的外来投资。据《中东经济文摘》预测，未来该市场的年发包额将达数百亿美元，市场前景看好。

3．港澳地区

经过多年的较快发展，港澳地区的基础设施相继完成，建筑市场保持相对的稳定，虽然港澳经济发展较快，但总的来看建筑市场进一步增长的空间相对有限。近年来，由于其他市场的快速发展以及香港基础建设放缓，我国企业在港市场的业务量减缓，港澳市场在我国对外承包工程行业中地位也在不断下降。

4．非洲地区

非洲地区经济发展水平较低，但近年来的高油价和原材料出口持续看好，带动了非洲各国经济增长率的提升，外国直接投资和官方发展援助增加，非洲发展前景比较乐观，非洲国家为实现千年发展目标，都把基础设施建设作为经济发展的重点和投资的热点。据世界银行预测，从现在起到2015年非洲地区每年所需的基础建设投资就达200亿美元左右，中国与非洲国家的经贸关系正日益密切，《中非合作论坛》等多边合作机制有力地促进了中非合作的发展。我国企业在非洲地区的业务增长很快，具有一些明显的竞争优势，是我国企业未来发展的重点市场之一。

5．拉美地区

近年来，受金融危机影响的拉美地区的经济正在逐步复苏的过程中，经济的恢复推动了该地区建筑业的较快发展，拉美地区的基础设施和资源开发类项目增多，南美国家的“基础设施一体化”进程的发展，为承包工程市场提供了广阔的机会。中国与拉美主要国家构建的战略伙伴关系进入了历史最好时期，中国与智利签署了自由贸易区协定，中国—加勒比经贸合作通过了《行动纲领》，中国与委内瑞拉等国加大了在能源领域的合作和投资，巴西、阿根廷希望中国对其资源领域加大投资并参与基础设施建设。拉美国家将投资数百亿美元用于该地区的基础建设，据 Global Insight预测从2005年到2010年，整个拉美地区的建筑业投资将以年平均2.9%的速度增长。随着中国与拉美国家经贸关系日益密切，拉美必将成为未来我国新兴的对外承包工程市场的重点市场，未来的发展前景光明。

6．欧洲、北美及大洋洲地区

欧洲市场是全球最具活力、亦是最大的建筑市场，占全球建筑投资的50%以上。其中美国市场的建筑投资占全球投资的近30%。虽然欧美市场规模巨大，但在欧美市场拓展国际工程承包的主要是欧美日承包商，中国承包商在欧美市场的竞争力较弱，约占1%的市场份额。西欧经济的复苏十分缓慢，但我国企业在该地区不会有大的突破，市场进入困难。

中东欧就规模来说，该地区的基础设施难以和西欧相比。但东欧建筑业的发展速度却显著地高于西欧地区。据Global Insight公司预测，到2010年，东欧地区建筑业年平均增长速度将达到3.7%左右。我国在俄罗斯、白俄罗斯及东欧地区有一定的国家关系，资金、设计、承包经验和声誉等方面的竞争优势，对我国企业而言有较大的市场机会。

近几年美国以3-4%的宏观经济增长将为本国建筑产业的发展提供了动力。据美商务部预测，美国建筑业在今后几年内将保持约2%左右的速度增长。非住宅建设（主要是商业建筑）和基础设施建设今后仍将保持高的增长速度。美国建筑市场准人从理论上讲是完全开放的，但实质上方方面面壁垒多，存在很多限制条件，需要着力克服。加拿大的建筑业支出规模到2010年将保持4.3%的增长速度。北美市场虽然规模巨大，但我国企业在该地区没有竞争优势，市场准入难点多多。澳大利亚和新西兰同中国的自由贸易区建设问题解决后，未来的市场前景十分乐观。

从上简述中表明，尽然欧美及大洋洲市场每年对外承包工程发包额占全球建筑市场的60%，但由于种种原因，我国企业在该市场拓展方面仍面临很大的挑战。

### 二、对外承包工程发展目标及应采取的举措

未来15年期间正是我国经济发展的高速机遇期，也是对外承包工程巩固提高现有市场和业务的同时，向高端市场和高端业务发展的机遇期。对外承包工程“十一五”期间的总体目标应为：总量扩张，质量提升，行业升级，对国民经济发展产生更大的促进作用。“十一五”期间，对外承包工程将保持在15%的增长率。

为实现对外承包工程发展目标，工程承包企业应采取的措施是：

在理念结构上，要树立创新大思路，拓展大市场，构筑大格局，实现大发展，推进观念创新、体制创新、管理创新、技术创新等。

在企业组织结构上，要培育跨国集团公司。使之成为拥有著名品牌和自主知识产权、主业突出、核心能力强，具有国际竞争力的大型企业集团。

在资产结构上，要不断推进投资主体多元化，强化资本经营，改善企业资产结构，提高资产质量和投资效益，企业以灵活多样的产权组织形式，多渠道等筹措资金。

在资金结构上，要统筹国际国内两个市场，两种资源，合理开发国内资金，充分利用经济全球化资金，实现资金利用多元化多管道。

在产品结构上，要形成综合竞争优势，提高产品科技含量，提高大项目比例，大幅度增加EPC、BOT类项目的比例和带资承包等融资项目比例。

在拓展结构上，要关切承包工程市场开拓应与境外资源开发结合起来；承包工程市场开拓与利用境内优势行业优势技术结合起来。我国经济发展对资源需求增长很快，承包企业应利用行业各种优势促进国际市场开发，推动对外承包工程行业向深度和深层发展。国内优势行业和技术延伸到国际市场是国际贸易和国际经济合作的基本方式和规律，承包企业应遵循这一规律可利用投资、融资项目、克服外国政府及业主在观念、设计规范、市场准入和国民待遇及技术性障碍等诸多障碍，开拓国际工程市场。

### 三、对外承包工程发展策略

（一）充分利用政策支持力度

在《对外承包工程管理条例》和实施细则项下，利用税收、银行、金融、保险、行业保障、出入境、外交等部门的服务体系和有力密切配合，大力加强拓展市场力度和深度，加大对新兴市场的开拓，扎扎实实地贯彻落实“走出去”的国家战略。

（二）大力发展国际工程咨询服务

我国对外承包工程要真正转变增长方式，实现业务升级，一个重要途径就是要大力培育工程公司、工程管理、投资顾问、设计咨询类，实现设计、融资、施工、运营、管理一体化，增强整体实力和国际竞争力。

（三）推进管理和技术创新能力，打造核心竞争力

企业应当加大技术研发投入，发展核心技术；要推进工程项目管理的计算机化、智能化，提高管理水平和管理效率。要树立品牌意识，整合内外部资源，走智力密集、技术密集、资金密集和管理密集的道路。

（四）要参与合理分工体系的建设，实现差异化发展

对外承包工程市场解决同质竞争严重的问题，唯一的出路是要通过政府、行业组织及企业的共同努力，使不同公司据自身情况确定市场定位，推动企业差异化发展，形成以专业化为基础的社会化分工合作体系，风险分担、共赢发展、优化资源、强化合作，防止过度竞争恶习。

（五）多种方式培养人才

企业普遍缺乏适应国际市场所需的人力资源，已成为制约企业发展的“瓶颈”因素。企业要建立人才培养的常效机制，要重视中高级经营管理和技术专业人才的培修和储备，可采取短修、长训、企校结合、企内培训等多种渠道和方式，达到一批企业精英。

（六）充分发挥行业组织作用

一是企业积极参与商会的市场调研工作，认真研究开拓市场中遇到的各种困难和问题，及时请商会帮助解决；二是企业要积极参与工程项目的协调，推动企业间合作；三是在商会的“巩固基础、完善机制、突破重点、全面提高商会服务水平”的主线下，努力发挥商会的作用。

### 四、开拓国际工程市场宏观战略模式

国家“走出去”战略与工程承包企业“走出去”战略，具有一致性充分性，从宏观角度讲，可采用如下市场开拓的战略模式：

（1）实施大经贸战略模式

对外工程承包企业以及国际化经营，其经营战略理应是多层次、多方位的，在经营范围方面要努力实现“一业为主，多种经营”的方针。在搞好本行业工程项目承包专业的框架内，发展对外投资、境外加工组装、工程咨询服务、国际经济贸易等相关业务、拓展经营领域，扎扎实实地实施经营主体的多元化、业务发展的一体化、经营领域的综合化、管理与服务的行业化和宏观管理方式的市场化的大经贸战略。坚持承包工程与经济援助、投资与贸易相互促进共同发展的思路。

（2）实施全球化战略模式

国际工程承包面对的是国际大市场，实施全球化战略即大力推进市场多元化战略，合理适时调整市场布局，在巩固和深度开拓亚洲、非洲、中东市场的同时，加大开发拉丁美洲，努力开拓欧美发达国家市场。审慎地选择目标市场，针对不同地区需求，进行国际化经营环境分析，准确的寻找开拓国际市场的切入点，实施全球化战略，特别注意大力开拓欠发达国家的工程承包市场，即亚洲新兴市场和中东欧市场。

（3）组建跨国公司的整合模式

跨国公司是国际竞争的主体，而经济全球化的载体是跨国公司。中国对外承包企业应按市场经济规律，通过兼并、合并、重组，合作和联合等诸多方式进行优势资本、优势功能、优势规模、优势资源的最佳组合，形成规模优势、资源优势、管理优势和技术优势相结合的跨国公司进入国际市场，在更高层次更广阔领域上拓展国际工程承包市场。

（4）在开拓国际市场微观形式上，工程承包企业根据企业定位应有创新精神，大可发挥地理地缘优势、“搭船出海”形式、合作承包、联合承包、投资（垫资）承包、工程维修承包等多样化的开拓方式，应当充分利用总包分包制中的设计分包、专业分包、劳务分包、工程咨询分包等等，强化开拓力度和节奏，放下矜持架势创造开拓市场的新局面。

### 五、国际工程市场的项目管理模式的发展趋势

传统的国际工程项目承包和实施模式承包商无法参与设计阶段工作，设计“可施工性”较差，当出现重大工程变更时往往会降低施工效率，还会使业主的利益受到损害。因此，随着工程项目日益大型化、复杂化，业主希望由一家大型承包商来承担设计、采购和施工的全部责任。EPC（设计-采购-施工）、PMC（项目管理总承包）等一揽子式的交钥匙工程模式以及BOT（建设—经营—转让）、PPP（公共部门与私人企业合作模式）等带资承包方式成为国际大型工程项目中广为采用的模式。承包商不仅要承担项目的设计和施工、运作，还要承担工程所需的融资。近年来国际上工程项目新发展的管理模式主要有D+B、EPC、PPP、BOT等。我国的承包企业应积极去学习研究与实践多种管理模式。

（一）设计施工一体化模式（D+B模式）

指业主通过招投标的方式选择承包商，该承包商根据业主的要求全面负责设计和施工。美国的Design-Build institute预测，Design-Build方式将是一种主要的交付方式，在此后的几年中，并长期保持稳定。使用D+B交付方式在美国商业和公共领域正在加速，非住宅建设项目选择这种交付方式在德国超过50%，在日本超过70%。

（二）设计—采购—施工模式（EPC模式）

EPC模式是为满足业主要求承包商提供全面服务（一揽子服务）需要，通常由一家大型建筑施工企业或承包商联合体承担对大型和复杂工程的设计、设备采购、工程施工，直至交付使用的“交钥匙”承包模式

（三）伙伴发包模式（Partnering 理念）

伙伴发包模式是指业主和承包商之间围绕共同的商业目的，采用伙伴关系模式来实施项目相关管理，该摸式需处理好人际关系，权利平衡，各方利益以达到双赢（WIN-WIN）。

（四）建造—运营—移交模式（Build-Operate-Transfer, BOT模式）

BOT模式的基本思路是：由项目所在国政府或所属机构为项目的建设和经营提供一种特许权协议作为项目融资的基础，由本国公司或者外国公司作为项目的投资者和经营者安排融资，承担风险，开发建设项目，并在有限的时间内经营项目获取商业利润，尔后根据协议将该项目转让给相应的政府机构。

BOT项目是集投资、建设、营运为一体，涉及到政府、投资商、消费者、社会公众等多方面的利益。在实施过程中，要有项目的组织者，出资者，建造者，设备供应商，设计者，项目营运者等多个单位共同努力才能完成。

（五）发展趋势

随着工程承包和实施模式的发展，建筑企业的组织形态和运作模式亦与时俱进随之演变。未来国际建筑业发展将呈现多种组织型态，如：

（1）DDB型态（Develop+ Design+ Build）：即建筑业的职能发展将逐步涵盖项目前期决策阶段的策划和管理、设计、施工；

（2）DBFM型态（Design + Build+ Facility  Management）：即设计、施工、物业管理一体化；

（3）FPDBFM型态（Finance +Procure +Design+ Build + Facility  Management）：即由建筑商提供融资、采购、设计、施工、物业管理一体化的服务；

（4）Program Management型态：即负责整个建设项目前期决策阶段和实施阶段的全部管理工作。

## 第三节　信息的获取和项目跟踪

在风云多变的承包工程市场竞争中，信息的获取和项目跟踪成为开发企业开拓市场提高经济效益的基础工作，创业需要情报信息，拓展更需要情报信息，情报信息成为企业的意志、决策、智囊和战略参谋，是国际承包事业成功的条件之一。经济学家、承包工程专家们预言：廿一世纪，情报信息将比黄金、石油和任何其他物质财富更为宝贵。

信息的获取，始终贯穿在对外承包工程全过程的各个环节中，它包括国际承包市场的项目信息、商情价格环境情报（政治、经济、社会文化、竞争、投资等环境）。

### 一、信息的获取

情报信息来源渠道多，十分广阔精心捕捉唾手可得。如国际金融组织机构、经济合作组织机构、各国国家主管建设商贸部门、计算机数据库和互联网、国家贸促机构和商会协会提供的市场信息服务、联合国提供的非政府机构如技术信息引导系统（TIPS）,等等。

1.收集公开资料

即收集第二手资料，查阅官方出版的统计资料，政府颁发的条法规定、国家规范、学术界发表的研究报告、专业团体的刊物及当地的主要新闻报道等，从中筛选分析该国承包市场动态；世界银行年度报告、经合组织的主要经济指标，中东经济文摘以及国内出版的国际经济合作等刊物，都有较高的工程项目情报信息价值。

2.利用国际社会服务机构

国际上的银行、保险、信托、商检，咨询等，以及通讯、交通运输部门，他们同政府、企业、商业和社会公众有广泛密切的联系，情报信息多、灵、快，有关业主资信、投资发展流向、物资材料价格、贷款、货币、汇率变化等了如指掌，只要花点代价，很可能得到自己急需的各专业信息。

3.设置高效率的情报信息网点

管理职位就是信息中心，设置、维持和发挥信息系统作用是有作为的企业要考虑的首要问题，也是经营者的主要职能之一。美国有90%以上的企业都通过本企业的市场调研机构预测未来发展的；英国的“建筑技术信息服务中心”专门从事房屋和建筑造价分析，为本国承包商和建筑业发展起了巨大作用。日本的大型企业其情报机构之多之大举世闻名，所获情报信息价值连城，从而捞取巨额利润，简直成了这些企业生存发展的生命线。韩国的海外承包公司，多年来不惜代价花大力气，设立情报信息机构，加强指导进行项目追踪的一条战略方针实施已取得显著成效。

4.发挥公共关系的作用

公关不能急功近利，因为它是对外承包工程中一项持久的基础的系统工作。它通过不同层次的交际活动，多方联系，相互传递信息，彼此沟通，以增加支持面。它必须适应不同的对象，因人、因事、因地、因时制宜，以便获取多方面的情报信息，掌握业主及竞争对手更多活的资料，以判定投标策略，战胜竞争对手。这就是通过与不同类型的各种人物交往，包括政府当局人士，非官方的民间朋友等，进行所谓“走廊交谈”和“面对面的信息交流”。通过代理人了解所在国的一切商情是理所当然的，应由专人协助充分利用这个条件，对外承包工程公关基本对象是： 驻在国政府部门、银行部门、税务部门、保险部门、海关部门、设计咨询部门、代理人、材料供应单位、能源供应单位、交通运输部门、航空公司、使用单位、第三国合作者、联合投资单位，国内有关部门、中国驻外机构、竞争对手、业主及其代理等。

5.派团组到有关国家实地考察

这通称第一线情报，它可获取一国市场事关全局的情况。国际上通常将政治环境，经济环境，经济立法和对外国资本的政策作为考察的重点。现场是获得非语言系统情报的唯一场所，用这种办法得到的情报信息，很容易成为预测可能性和当机立断的过硬材料，制定投标报价的策略，确定合理的预期利润，需要占有较多的数据，尔后进行定性、定量、定时分析，作出相应的结论。实地考察报告作为情报信息库资料，具有实用储存的重要价值。

6.重视内部资料

承包公司历年财务会计报表，驻外机构的经营指标，成本构成与年度决算，国别调研考察报告以及大量的统计资料等等，内容翔实，准确可靠，完整精炼，有较强的实用性，从中可分析出潜在的该国承包市场近期（半年内），短期（年内），中期，长期的发展大体趋势。积累和研采这些历史资料还可帮助预测不同情况下经济效益出现的概率。

7.依靠驻外使馆和经商处

我国同世界上绝大多数国家和地区建立了外交和商贸关系，60-70年代对非洲不少国家进行经援，这为承包工程的开展打下了良好基础。特别是“改革开放”政策实行以来，我国同各国政府间，签订了数以千万计的各种形式的经济合作协议、意向书以及各类合同。经商处对所在国总的政治经济形势和政局变动掌握的较为准确，这些都会为承包工程信息提供扎实可信的资料。

8.从竞争对手中获得

强手相争智者胜，这是古往今来的生意经，这就是了解对方，通过竞标会议，详细记录各竞争者的报价；访问竞争对手，和第三者交谈，借对方炫耀自己的机会，虚心请教，从对

方回答中获取对手的点滴情况，达到以己之长击人之短。同时，从不同角度来分析公司的一般情况，了解各承包商的投标背景及其过去的投标资料，都有助于我们的成功。

9.与主要国家建立双边联系和磋商机制，充分利用WTO磋商机制平台，排除市场进入障碍，如政策性、歧视性、或技术性等障碍；建立信息交换机制和信息网；同国际金融组织及其机构协商，建立固定的信息交换机制，保障项目信息畅通。

10.通过国家各有关部门、商会、协会和信息中心的承包工程市场信息网站，快速准确地获取工程项目信息，尽可查阅。

### 二、项目跟踪

把获得的情报信息转变为财富需要付出辛勤劳动，要经过一定的处理程序，加工、整理、筛选、分类、编辑、传递、输送、交流、反馈等，利用现代通讯设备，对提高情报的竞争力和发挥信息的功能用处更大。

强化对外承包工程系统中的情报信息意识，就是自觉地对其情报对象作出及时洞察，高速分析，有目的有预见地正确指导经营活动，这是竞争取胜的要求。一个企业，一个企业中的经营人员，缺乏情报信息意识，即使能力超人，也难以正确判断，科学决策，开拓前进。

（１）委托代理人或咨询公司跟踪项目不失是一个好办法，他们情况熟、渠道多、关系网络广，对工程项目发包、投标直至实施过程，了如指掌，该途径很值得重视并备加运作。

（２）集团或公司或专设部门、专门人员，对已决定要投入的工程项目进行专项跟踪，不失时机地研讨对策，以防参投项目的失控失误失落。据美欧专家称，一个工程项目从获取项目、决定投标、直至中标，项目跟踪的工程师们需要做好量大面广的工作，要交往数十个部门的官员和朋友，可能获得成功！可见工程项目跟踪的艰难辛苦，但这是承包商不可逾越的细节化的关注点。

（３）依托中国对外承包商会或在某些地区设立的以经商处为主的工程投标协调机制跟踪，承包商可通过该部门的服务系统，了解工程项目发展状态和协调计划，以确定本公司的行动。

### 三、承包商应当建立、健全和完善工程项目信息获取和跟踪管理系统

包括项目信息系统管理规划、信息管理目标、项目信息管理实施方案、项目信息系统管理的制度化、项目信息管理系统软件的选用、工程项目信息的传输管理、信息管理系统（包括总部、经理部、项目组、下属分公司等；主管人员和负责人员的责任、权力和义务）。有条件的公司可建立国际工程承包市场信息中心，以完成信息收集、信息处理、信息使用等工作。详见下表国际工程市场信息管理分析系统所示意 。

信息资源

国际工程承包市场信息管理分析系统 - 信息收集 市场调查— 环境观察— 信息反馈— - 信息处理 评价—信息的有效性和可靠性进行评价 提取—编辑资料 索引—描述和规定信息以便储存和反馈 分配—通过传播技术把信息传递给使用者 储存—存储和维护信息 - 信息使用 信息—计划和控制的信息 分析—试验信息、建立模型、人-机系统-人工收集、电脑处理

信息使用

## 第四节  SWOT（优势、劣势、机会和威胁）分析

SWOT分析方法，即优势(Strengths)、劣势(Weakness)、机会(Opportunities)和威胁(Threats)分析,他是基于企业自身的实力，对比竞争对手并分析企业外部环境变化影响对企业带来的机会与企业面临的挑战，进而制定企业最佳战略的方法。

SWOT分析,实际上是将企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析企业的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。其中,优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较,而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上,但是,外部环境的同一变化给不同资源和能力的企业带来的机会与威胁完全不同,因此,两者之间又有紧密的联系.

SWOT分析,操作上是将企业外部分析和企业内部要素分析的组合分析。因此，企业外部环境评价矩阵构成了SWOT分析的方法基础。

### 一、优势与劣势分析（SW）

竞争优势是指一个企业超越其竞争对手、实现企业目标的能力，企业的主要目标包括盈

利、增长、市场份额等。因此，企业的竞争优势并不一定完全体现在较高的盈利率上，有时企业更希望保持增长速度、增加市场份额，或开拓新市场等。当两个企业处在同一市场或者它们都有能力向同一业主群体提供产品和服务时，如果其中一个企业有更高的盈利率、更快的增长速度或更高的市场份额，则该企业比另外一个企业更具有竞争优势。

竞争优势是一个企业或它的产品有别于其竞争对手的任何优越的东西，它可以是价格、质量、工期、可靠性、适用性、风格、形象以及服务、态度等，虽然竞争优势指的是一个企业比其竞争对手有较强的综合优势，但明确企业究竟在哪一个方面具有优势更有意义，要注意做优劣势分析时必须从整个价值链的每个环节上，将企业与竞争对手做详细的对比。

影响企业竞争优势的持续时间，主要有三个关键因素：（1）建立这种优势要多长时间？（2）能够获得的优势有多大？（3）竞争对手作出有利反应需要多长时间？分析清楚了这三个因素，企业才能明确建立和维持竞争优势。企业的有势和劣势可通过企业内部因素来进行评价，相对竞争对手，企业的内部因素可以表现在资金实力、创新能力、经营网络、管理能力等各个层面。可采用企业内部因素评价矩阵（IFE，Internai Factor Evaiuation Matrix），通过加权计算、定量分析企业的有劣势，如下表所示意：

例：                        某企业内部因素评价矩阵

|  | 关键内部因素 | 权重 | 得分（-5-+5） | 加权数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优势 | 经营管理能力强 | 0．20 | 4 | 0．80 |
|  | 信息网络完善 | 0．15 | 4 | 0．60 |
|  | 质量与服务好 | 0．20 | 4 | 0．80 |
|  | 国际竞争力较强 | 0．15 | 4 | 0．6 0 |
|  | 小 计 | 0．70 | 16 | 2．80 |
| 劣势 | 高管人才缺失 | 0．10 | -3 | -0．3 |
|  | 自主创新能力弱 | 0．10 | -2 | -0．2 |
|  | 资金偏紧 | 0．10 | -3 | -0．3 |
|  | 小 计 | 0．3 | -8 | -0。8 |
| 综合 | 合 计 | 1．0 | 8 | 2．0 |

随着经济全球化的猛进，通过数年的拼博与发展，中国对外承包工程行业已具备了相当的规模。承包工程企业的实力不断壮大，某些行业和国别地区取得了明显的竞争优势和较强的比较优势。但劣势亦显著，竞争力不足。

（一）比较优势

1. 专业优势

几年来，伴随我国产业结构调整和升级，我国公司在国际工程承包市场上逐渐形成了自己的一些强势产业。在多个领域中以生产成本为核心的比较优势具体包括：①以工厂制造成本为主的大型基础设施领域，如发电、送电、港口机构、电信、冶炼等；②以施工设备和施工技术为主的大型基础设施建设项目，如石油、公路、水利、供水、水电站、港口等；③近年来的发展趋势表明，我国企业在科技含量高、资金规模大的工业项目上呈现持续增长的趋势，如电子通讯类高科技项目竞争优势有着明显进步。

2. 地区优势

我国对外承包工程行业有着明显的优势地区，主要在亚洲和非洲地区。近年来我国对外承包工程在这些重要的市场上快速增长，营业额之和占海外市场营业总额的70%左右。在全球225家大承包商中，我国对外承包工程企业在亚洲市场中所占的市场份额呈现明显的扩大趋势，说明我国企业在亚洲市场上有比较强的竞争优势。在非洲地区市场的占有率也有了比较明显的提高，显示了我国对外承包工程行业在非洲市场的竞争实力。未来我国有望在东欧和拉丁美洲地区取得较快的增长速度。

3. 人力资源成本优势

作为一个人口大国，在人力密集型行业具有非常明显的竞争优势。目前，在一些经济发达国家和地区，中国的建筑劳务仍然有相当的竞争优势。在一些人力资源成本很低的经济不发达国家和地区，熟练的技术工人还是有一定的成本和效率优势。中国公司的人力资源的优势主要是在管理人员和技术人员的成本上。中国的工程技术人员的能力和水平与发达国家的工程技术人员没有明显的差距，但工资上却有相当的差距。与经济不发达国家的工程技术人员相比，中国的工程技术人员在工资上没有优势，但在能力和水平却有一定的优势。

4. 技术、信息和品牌优势

经过25年的长期高速发展，中国公司的技术能力得到很好的积累。中国公司在制造技术、设计技术、施工技术等方面已经具有了相当程度的优。在国际承包工程市场上，中国公司的技术优势，已经在铁路、桥梁、通信、发电、送电、冶炼、资源开发等彰显。这些将为中国公司争取大型和特大型项目提供了坚实基础。

中国公司在亚洲和非洲等国家覆盖了主要市场，就行业整体而言，形成了完善的信息网络，为今后的发展提供了较强的信息来源支持。 经过长期的经营积累，一些对外承包工程企业已经在某些国家、某些行业形成了显著的品牌优势。对外承包工程企业要注意重组过程中要高度重视在国际市场上有一定影响的品牌保护。

5.中国资源需求和大型机电设备出口的优势

随着中国经济总量的快速提高，对自然资源的需求量也在快速提高，国际市场资源开发利用已经上升到国家经济安全的高度。对外承包工程作为最成熟的“走出去”形式，可为资源开发类项目提供各种形式的支持，与自然资源开发形成互相促进、共同发展的关系。为国际承包工程提供了更多的机会。

中国目前基本形成比较完整的工业产业链，在大型机电设备、成套设备制造等方面具有较强的竞争力。未来大型机电设备和成套设备制造能力的竞争优势，会在更广泛的领域促进国际承包工程的发展。

6.中国对外直接投资对承包工程的拉动力优势

在对外承包工程发展过程中，承包工程也开始逐步和投资紧紧地结合在一起

随着经济高速发展，中国正从资本绝对短缺变成资本相对短缺，而且一些行业和企业会出现资本相对富裕的情况。在今后一段时间内，对外投资的数量会较大幅度的增长。对外直接投资和间接投资两种形式，都会对承包工程产生较大的促进作用。

制造业的国际市场开拓将会给承包工程带来额外的机会。制造业以直接投资的形式开拓国际市场，可以推动承包工程的发展。

7.经济援助对承包工程的促进优势

国际承包工程作为对外经济交往的重要组成部分，与政府的外交、经济援助有密不可分的关系。很多中国公司是通过经济援助项目进入国际承包工程市场的。政府的外交工作和经济援助对推动项目进展，落实项目资金都有至关重要的作用。随着我国经济实力的增加，更多的资金可以用于经济援助，将会对国际承包工程产生直接的促进作用。

（二）竞争劣势

从整体上看我国对外承包工程行业已经具备了相当的规模，在国际市场的竞争中取得了一席之地。但总的来说中国对外承包工程行业的市场占有份额不大，说明我国对外承包工程行业国际影响力和对国民经济发展的影响力还较小主要存在如下问题：

1.承包工程企业的产业集中度居下

对外承包工程行业产业集中度降低。 对外承包工程的总体规模发展很快，但增长方式、行业结构等方面存在一些突出问题。截至2005年底，我国有对外承包工程经营资格的企业已经有1609家，总营业额约217.6亿美圆，公司平均营业额不足0.2亿美元，去年对外承包工程前30名的企业国际市场营业额占总营业额的50.6%、前10名企业占全部营业额的33.9%，据ENR统计分析,全球225家国际承包商中前20名的国际市场营业额平均值为45亿美圆,占总营业额比率的平均值为60%左右,国际承包商前三甲的营业额分别为126.3亿美圆、114.4亿美圆、98.3亿美圆，所占公司年总营业额的84.3%、80.9%、90.3%。据此，明国际承包工程市场的发展特点与趋势是，只有大型企业才是进军国际承包工程市场的中坚力量和主力军。

产业集中度比较低将在国际市场的竞争中处劣势地位，在大型项目的竞争中更为明显。产业集中度降低，一方面表明更多的中国公司进入国际承包工程市场；另一方面一些新进入市场公司集中在中国公司已有的市场，用同样的手段与原有的中国公司争取相同的项目，行业内竞争明显加剧。中国公司之间还没有形成分工协作的体系，同质竞争现象明显，这是造成市场经营秩序混乱的根本原因，整个行业基本上处于“外延型”的增长方式。

2.承包工程企业国际化程度较低

国际化程度是以国际市场营业额，人才结构专业化程度、资源配置、生产要素利用全球化、本地化、实体化经营等重要指标来衡量测评的。中国公司的总体情况是国际市场营业额在公司总营业额中的比例不高，以这个指标来衡量中国公司，不难得出中国公司的国际化程度还处于低级价段的结论，大部分中国公司的主战场还在国内市场。从市场的角度说，国际市场是一个企业国内市场的自然延伸，应该是企业总体市场战略的组成部分。国际市场营业额所占的比例从很多方面决定着国际市场在一个企业中的地位，影响着企业人才结构、资源配置等许多方面。生产要素利用全球化（资金、技术、原料、生产手段、劳动力）是企业国际化标志因素之一，企业在多大范围和程度上，利用、选择、组合生产要素的能力是决定企业国际竞争力的关键点，企业的国际化程度低必然会影响到企业在国际市场上的竞争力。此外，由于企业国际化程度低，国际市场营业额比例小，企业决策层的组成人员基本上都是来自国内市场，这在一些传统的工程公司尤为明显。由于决策层人员缺乏对国际市场和国际工程感性和理性的认识，在理念、决策和管理及领导方面都存在着许多问题，有的公司因此而遭受较大的损失。

3.企业资金短缺融资能力弱

欧美日等国承包商依靠与国际金融机构和国际组织的良好关系获取了的大量资金支持。我国对外工程承包企业融资能力普遍较弱，已成为承揽大型国际工程项目的最大“瓶颈”。一是融资渠道窄。国际上通行的项目融资在我国尚未开展，企业境外融资还面临着很大的障碍；二是政策性银行对国际工程承包企业的支持力度有限。对外优惠贷款和优惠出口买方信贷，难以满足融资需求；三是我国企业资产总规模相对发达国家普遍偏小，资产实力无法与国际大承包商抗衡；四是融资风险大，买方信贷提高了企业的资产负债率，项目的还本付息、利率和汇率等风险由企业承担，加大了经营风险等。

4.企业开发投入和新技术应用不足

与经济的其他领域一样，技术进步在国际工程承包领域产生了很大的影响。比如利用信息技术，承包商可以迅速向国外分支机构或者分包商传递信息，适时控制项目进展情况。发达国家国际承包工程企业每年将大比例研发费用（大约在总收入的3%—5%）投入到项目开发与运作的各个环节，为欧美日等国际承包商的技术革新和技术竞争优势的保持和扩大提供了充足的动力。实际上，重视研发与技术开发是欧美日等国的承包企业与我国承包企业的一个重大区别

5．生产安全问题比较突出

随着我国对外涉及的市场领域越来越多，卷入当地各种纠纷的可能性越来越大，加之突发事件和地缘政治动荡不安，恐怖主义威胁各国安全，给对外承包工程造成了人员伤亡和巨大的经济损失，安全问题日益突出。同时，“零事故率”已成为国际大承包商重要指标之一。承包工程企业如何站在更高的层次上，处理好当地社会以及各种利益集团的关系，处理好企业员工与当地人员融和问题，运用和谐观进行项目管理，成为日益注重的问题和追求的目标。

6.对承包工程的支持体系尚需完善

对外承包工程、对外劳务合作的管理尚无明确的法律基础，立法进程滞后；国家和社会支持对外承包工程发展的政策措施和服务体系还不完善；金融机构对对外承包工程的支持力度有待进一步提高，对外承包工程的贷款利率和保险费率还比较高；对外承包工程保函风险专项基金规模小，支持的企业范围有待扩大；政策性贴息的贴息率和贴息期限需要提高；缺乏税收优惠措施和有弹性的外汇管理制度、风险保障制度和措施，缺乏对外承包工程的信息服务和其他相关服务等。

7.承包商们的国际竞争力薄弱

我国颇具实力的工程承包公司不多，所谓实力主要指国际竞争力，在智力密集、技术密集、资金密集和管理密集之大成，走国际化的道路。

我国承包商国际竞争力仍很薄弱，其具体表现：

①组织运作机制的全面适应性建设滞后； ②整体管理水平如现代工程管理理论方法的运用自如尚不掌控； ③对工程项目全过程监控如工程项目现场实施精细化管理和项目执行力不严 ；④资金运作和融资能力不强，如项目融资的新发展的应用，银企结合，银企贸结合度不够； ⑤在项目中的技术创新度、科技开发度远远落后于国际大承包商，如信息技术的应用和信息化建设尚不到位；⑥业务域面单一化如建筑及相关工程服务、开拓的专业尚有拓展空间； ⑦与国际上的某些业主、某些大承包商等缺少固定的合作关系，如涉及技术尖端工程项目，往往被发达国家大承包商所垄断； ⑧缺少复合型高端人才是根本性问题。

总之中国总承包商、承包商、分包商等的“商道”不如国际大承包商们。 所谓“商道”泛指在建筑业及相关工程服务领域内的一切从业人员应俱集的理论研修、业务素质、作为能力、道德自律、文化涵养和操守水平等的通称。

中央一再阐明对外工程承包和劳务合作的中长期战略应巩固并扩大现有的比较优势向“高技术、高附加值和高利润”的领域发展，在全球产业链中确立“中国”品牌。据此，要求企业“发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措”，健全和完善两个体系，一个服务体系、一个保障体系，即健全和完善对外承包工程的金融、保险、信息等服务体系；健全和完善相关法律、法规、制度等保障体系和重点扶持“双优”即优势行业和优势企业“走出去”的大政策下，承包商应积极主动参与国际合作和国际竞争，为产业结构调整、国民经济增长和建设创新型国家做出贡献。

### 二、机会与威胁分析（OT）

机会与威胁分析主要着眼于企业外部环境带来的机会和威胁。外部环境发展趋势，一是环境威胁，一是环境机会。环境威胁指的是环境中不利的发展趋势所形成的挑战，包括市场成长放缓、竞争强势对手结盟、市场进入障碍多多、拖欠工程款严重等。环境机会是指企业面临的外部环境中对企业发展有利的因素，是对公司行为富有吸引力的领域并拥有竞争优势，如政府政策支持、金融信贷宽松、国家发展良好关系、技术进步等。机会与威胁分析亦可采用企业外部评价矩阵，如下表所示意。

例：                      某企业外部因素评价表

|  | 关键外部因素 | 权重 | 得分（0-5） | 加权数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机会 | 政策扶持（经济全球化） | 0．25 | 4 | 1．00 |
|  | 金融信贷宽松 | 0．10 | 3 | 0．45 |
|  | 技术进步 | 0．15 | 3 | 0．3 |
|  | 小 计 | 0．50 | 10 | 1．75 |
| 威胁 | 市场进入障碍 | 0．15 | -2 | -0.30 |
|  | 竞争对手结盟 | 0．10 | -4 | -0.40 |
|  | 国际关系变化 | 0．15 | -4 | -0.60 |
|  | 价格因素 | 0．10 | -3 | -0.30 |
|  | 小 计 | 0．50 | -13 | -1.60 |
| 综合 | 合 计 | 1．00 | -3 | 0．15 |

近年来,我国对外承包工程保持了快速发展的势头,业务规模迅猛扩大,合作领域不断拓宽,项目档次稳步提升,合作方式走向多样,经营主体逐步优化,促进体系日趋完善,国际竞争力明显提高,市场机会增加并有所突破.以市场而论：

亚洲市场是我国对外承包工程行业发展的主战场。中国公司呈上升态势，市场机会多于环境威胁。

中东市场是我国对外承包工程重要市场之一。该市场大型项目多，EPC、BOT、Cm等融资及管理方式承建较流行，市场前景看好，但有些国家人员入境难度大，行动受限，工程条款苛刻等，对中国公司威胁较大。总的讲进入市场的机会较好。

港、澳市场，进一步发展的机会和空间有限，市场相对稳定，但我国企业的合同额和营业额不断下降，其在行业中的地位亦不断下滑。

非洲市场正在成为我国对外承包工程的重点市场之一。中国与非洲国家的经贸关系日益密切，中非多边合作机制有力的促进了我国企业承包工程的发展。我国企业的占有率增势明显且具竞争实力，市场机会宽泛。但该地区建设资金不足，经济基础薄弱，政局不稳定，拖欠工程款及金融汇率风险比较大,这种种环境威胁很值得企业考虑。

拉美市场。中国与拉美主要国家构建的战略伙伴关系已进入历史最好时期，经贸合作驶入快车道，在交通、能源、电力、太阳能、通讯、供水、水处理、城市规划等多领域多种型式的合作，EPC、BOT项目较多，发展潜力巨大,拉美市场必将成为我国工程承包企业未来的多元化的机会市场.以投资者、设计者、经营者、管理者的身份开拓拉美市场的机会更便捷。

欧洲、北美、大洋洲市场。中国承包商在该市场由于资质问题、人员进入、经贸壁垒、技术标准、劳工政策,市场限制和国家政策等等，我国企业在该地区每年承包份额极小。澳大利亚新西兰相对我国企业较为有利,但难度仍很大。

### 三、企业战略选择与决策

（一）企业战略选择

根据企业优势劣势分析和机会威胁分析,可以画出SWOT分析图,并据此制定企业所需采取的策略和战略选择.如下图所示意。

机会  5

劣势

优势

增长性战略

so

SoSO

扭转性战略

WO

增长性战略

SO

-5                                                  5

多元化战略

ST

防御性战略WT

-5

威胁

SWOT分析图划分为四个象限，根据企业所处的不同位置而应制定和采取不同的战略，SWOT分析图提供了四种选择，即增长性战略、多元化战略、扭转性战略和防御性战略等，

国际承包工程企业战略的制定应以世界为市场、以全球为布局范围，一切业务经营都应根据总部在全球范围内的最大利润考虑市场发展的统筹原则来做出战略选择与决策。

（二）企业战略决策

企业战略决策是以国际工程承包市场战略分析框架为基本出发点。国际工程承包市场战略分析框架的操作步骤见下图1所示。

市场资金供应能力分析

市场招标与相关条件

市场工程类型构成分析

市场竞争对手分析

公司在市场中的优势分析

市场的综合风险分析

战略市场

选择

战略市场

开发战略

图1 国际工程市场战略分析框架

- 市场资金供应能力分析

指资金供应规模直接决定了承包市场规模，因此需要对各地区资金供应能力进行分析而后确定潜在的市场规模。资金供应能力分析框架如图2所示。

资金供应能力

区域内资金供应能力

私人投资增长预测

政府投资增长预测

区域外资金流入量

私人直接投资规模预测

国际援助规模预测

图2 资金供应能力分析框架

2．市场招标与相关条件分析

随着国际市场竞争的日趋尖锐，各国保护本国民族工业和劳务市场制定有一些保护性政策，因此由资金供应能力确定的市场规模对外国承包商来说还不是现实的市场规模，需要对招标与相关条件进行分析，以确定本公司是否能够合法进入该市场，该市场对外国承包商开放的市场规模究竟有多大。

各市场招标与相关条件分析的框图如图3所示。

招标与相关条件

对工程招标限制

对生产要素的进出口限制

外国承包商可以投标的工程额

外国承包商可以分包和联合投标的工程额

劳务人员入境限制

设备与材料进口限制

外汇管理限制

其他方面的限制

必须国际招标的工程额

图3 招标与相关条件分析框架

3．市场工程类型构成分析

这是市场细分的重要步骤，确定各种技术类型的工程在市场所占份额，以便企业选择充分发挥优势的工程领域从而达到占有市场的目标。市场工程类型构成分析框图如图4所示。

市场工程类型构成

各种技术类型在市场所占比重及其时间序列分析

国家和区域的社会发展规律对这种构成产生的影响后果

社会经济发展趋势对这种构成可能产生的影响

图4市场工程类型构成分析框图

4．市场竞争对手及其优势分析

市场是为现实的和潜在的竞争者所准备的博奕平台，要对竞争对手进行了解、调查、分析、知己知彼方能百战不殆。竞争对手分析框架如图5所示。

市场竞争对手及其条件分析

竞争对手位置

竞争对手优势与劣势

竞争对手在本市场所占份额及其发展趋势

竞争对手在本市场的合同额占其公司总承包额的比重及发展趋势

实施过类似工程的经验

已完成的类似工程水平

国家关系状态

在本地区活动经验

管理水平

工程质量

工程成本

技术水平

进度计划

图5竞争对手分析框架

5．本企业在各市场的比较优势分析

据对市场竞争对手的优劣势及其地位的分析结果，可对本公司在该市场的比较优势进行分析，而确定立足于可能的发展水平。本企业比较优势分析框架如图6所示。

本企业比较优势

技术条件

其他条件

工程质量

技术水平

进度计划

管理水平

工程成本

在本地区活动历史

距我国运输距离（地缘）

与我国政府和人民之间的友好关系

传统文化的联系与差异

图6本企业比较优势分析框架

6．经过上述分析后，潜在的战略市场轮廓已显现，综合风险分析的重点是放在被选中的市场上面。其框图如图7所示。

市场综合风险分析框架

政治风险

工程自身的风险

其他

自然条件的不利影响

经济风险

工程风险

财务风险

受世界经济走势的影响程度

其他

国民经济内部潜在的问题

与邻国的关系与纠纷

其他

社会安定情况

导致支付不能实现的各种可能性

其他

导致成本增加的各种不利因素

图7市场综合风险分析框架

7．战略市场选择

综合分析结果，可选择多个细分后的市场作为企业的战略市场。其过程如图8所示。

列出所有的市场

排除由于招标和相关条件限制不能进入的市场

排除风险过大的市场（以细分市场为单位）

排除细分后与该公司技术无关的工程类型的细分市场

列出剩下的所有细分市场

排除规模太小的细分市场

综合分析优劣势和利弊

确定战略市场

图8确定战略市场的步骤

8．市场开发策略

战略市场确定后，就可以制定企业开发该市场的相应策略措施，其目的是为战略市场开发做好万无一失的各项准备，以取得市场进入的竞争优势。其开发战略市场分析框架示意如图9。

团队建设

市场熟悉

进入准备

战略市场开发策略框架

在市场国设置机构

人员交往关系建立

市场国公关发展

同类工程的情报与资料研究

商务环境与法规研究

市场国国情调查

设备配备

同类工程的经验积累

人才培养

图9 战略市场开发策略框架

例：          某企业内外部因素评价和战略选择示意表

优势（strength）(S)                               劣势（weakness）(W)

成本低，因而价格上具有竞争力 ；                  各专业人才匮乏；

内 　   具有广泛的合作项目经验并能使工作符合国际标       缺少近年来工程总承包的相近纪录；

准和规格；

部    　有完整的信息网络；                               财务情况不够理想；

与银行和有关金融机构建立了良好信誉关系；        难以提供一揽子工程的各项服务；

条    　设备先进、专业化水平高、施工工艺一流；           经营基础不甚好；

与目标市场国文化相似或有传统的文化优势；         无自主知识产权，创新能力不强；

件    　在行业内有良好的履约声誉；地理位置优越

其他

机会（opportunity）（O）                          威胁(threat)(T)

外　　　该区域经济增长快,市场机会多;                    经济不景气导致市场下滑;

部　    外交关系良好;                                   目标市场国政经不稳;

区域贸易趋向自由化;                            行业竞争者加入;

环     政府扶持力度大;                                 外汇风险加大;

其他                                           企业原有机术相对滞后;

境            　                                         不利的政府政策;

其他

企业   增长性战略(SO)                                  多元化战略(ST)

利用优势和机会，保持并扩大现有经营领域，        利用优势避免威胁，利用企业自身能

战略   加强联合、加大创新力度和机术研发能力，积        力，向其他领域进行扩张和进军日，

极拓展国内和国际两个市场资源                     如:进出口、贸易、投资等

选择   缺点：无考虑到威胁和劣势                         缺点：放弃了潜在的机会

扭转性战略(WO)                                 防御性战略(WT)

利用机会该进弱点，提高现有经营领域的           为避免威胁，放弃现有的经营领域，

同时，开展多元化经营培养核心竞争能力，           转到高技术、高附加值、高利润等

优点：利用了机会和优势，避免威胁，克          领域

服劣势                                  缺点：放弃了现有的、潜在的机会

和自身的优势

## 第五节　选择咨询单位及雇佣代理人

### 一、选择咨询机构

在国外投标时，可以考虑选择一个咨询机构。在激烈竞争的国际公开招标形势下，一些专门的咨询公司应运而生，他们拥有一些经济、技术、法律和管理等各方面的专家，经常搜集、积累各种资料、信息，因而能比较全面而又比较快地为投标者提供进行决策所需要的资料。特别是投标者到一个新的地区去投标时，如能选择到一个理想的咨询机构，为你提供情报，出谋划策以至协助编制投标书等，将会大大提高中标机会。常规情况下雇佣代理人为多，现重点加以介绍。

雇佣代理人（ Agent）即是在工程所在地区找一个能代表雇主（投标者）的利益开展某些工作的人。一般代理人均由当地人充当。

### 二、代理人的作用

概括起来代理人至少可提供以下服务：

1.介绍项目

当地代理人生活和工作在当地社会，信息较多，他可以较早地获得某些重要的大型项目的招标消息可以要求代理人定期和不定期向你报告当地潜在的招标项目进展情况，紧密跟踪你公司感兴趣的那些项目.可以指示这位代理人直接与该项目的业主或关键性人物接触，向他们递送有关你公司的背景资料和公司的能力，甚至直接引见你公司的代表与之洽谈。

2.提供资料

代理人不仅应当提供有关项目的情况，而且应当提供当地法律、经济和政治情况，提供有关的商情资料，例如当地的各种材料设备价格、劳务来源和价格、税收、运输费率，以及当地的类似项目的综合价格等，以便承包商算标和报价.当然，对于代理人提供的这些商情资料的准确性，要由承包商自己作出判断。

3.业务咨询

一个老练而关系广泛的合法代理人，往往掌握着打开各种渠道和关卡的钥匙。他可以向承包商提供许多建议，使你在错综复杂的竞争局面下作出明智决断并能帮助处理某些业务事项，免受难以预料的麻烦和损失；还可在你需要的时候提供当地的技术人员或介绍咨询公司，作工程量估算、投标报价，以至编制符合招标要求的投标书。

4.当地服务

代理人在承包商得标后，一般还应当继续服务，服务的范围可以在代理协议中明确规定。例如，协助承包商的人员办理出入境许可手续或承包工程期间的居留手续，推荐介绍当地的分包商和劳务，推荐或协助采购当地生产的建筑材料或租赁施工机具设备，介绍和委托物资输入的清关代理，协助办理各种税收手续，处理或协调解决商务争端，据供新的交易机会的信息等。

5.调解矛盾

在执行国际承包合同过程中，承包商同业主之间的大大小小的矛盾往往是难以避免的。以协商友好的方式来解决这些矛盾，对于承包商和业生都有益处。一般来说，代理人既与承包商有共同的利害关系，通常他们与业主也有较好的联系。因此，通过代理人的协调和周旋，往往可以使矛盾缓和并得到妥善解决，不致发生矛盾激化和严重摩擦。

### 三、代理人的选择

物色代理人是一件十分慎重的事情，良好的代理人应当是：

1.信誉良好

代理人的信誉不仅影响承包商可否取得他所期望的工程项目，且直接牵涉到承包商在当地公众中形象。 一个有良好信誉的代理人，应当是诚恳可靠的。他能提供比较实事求是的信息和情报资料。。错误的信息和情报会使你对形势作出偏离实际情况的判断，导致投标和承包工程的失误。代理人由于利益相关，一般都会积极地想方设法帮助他代理的承包商得到工程，有时甚至会采取某些不正当的手段。

2.关系广泛

代理人的社会联系是十分重要的。经济全球化的世界应十分重视公共关系，广泛的社会联系，会使你信息灵通，办事方便。有广泛关系网络的代理人可以介绍你认识许多当地的重要人物和朋友。由于对代理人的共同信赖，这些朋友会给你许多帮助和照顾，对于一个刚进入陌生的地区的国际承包商，广交朋友是使你的事业获得成功的钥匙，他们会帮助你摆脱孤立无援的困境，给你许多有益的指导。

3.熟悉业务

在许多国家里，有各式各种的代理商和独立经纪人，他们中确实有不少是具有广泛社会联系、有威望和信誉的人。还有一些地位比较高的上层人士，他们愿意为外国公司介绍当地工程项目从而获得一笔佣金收入。但是，国际承包工程是一项履约时间长和技术复杂的项目，需要代理人付出相当长的时间和精力做许多具体的后期服务工作。因此，还应该适当从业务角度来选择代理人。有些经纪人或上层人士也许能帮助你获得某项工程，但他们并不熟悉承包业务其后期服务较差，似乎不宜作为长期的代理人。对此，可同他签一个单个项目的介绍协议，获得承包工程合向后支付一定介绍费用。如果这类介绍人能找到熟悉承包业务的公司或技术人员同他一起合作，承担代理人应履行的义务，他就可能成为承包商所欢迎的代理人。

有些国家有专门的工程代理公司。他们了解市场情况和各类工程承包业务，熟悉当地办事渠道。并拥有一批办理各种事务的雇员，这样的代理人往往能够提供许多有效的实际帮助。

4.地位合法

如果仅仅作为介绍人，介绍承包商获得工程后要求支付一定的酬金，其介绍任务即告终结，对这种介绍人可以不必要求他具有合法注册手续。但是，如果作为一家国际承包商的公开的正式代理，应当要求该代理人具有合法地位。例如，有些国家对于代理人或经纪人有严格的规定，要有合法注册手续，并经批准和发给经纪代理人营业许可证。在这些国家是不允许随便找代理人的，否则可能会遇到政府追究的麻烦。

选择代理人应十分慎重，这不仅可能影响一家承包商在该国家或地区业务活动的成败；而且代理协议一经签订就将具有法律效力，承包商和代理人就将捆绑在一起直到协议有效期满。如果随意解除一个不满意的代理人关系，不仅要承担法律后果；而且代理人可能认为自己在公众面前丢了面子，要求承包商赔偿名誉损失甚至采取某些报复措施。所以，在选定一家代理公司或代理人之前，在签订代理协议之前一定做好调研工作，主要了解代理人的信誉和能力，这种内部调查了解可以通过多种渠道进行。例如当地的使馆可能提供一些情况；国际银行和当地银行、会计师或律师事务所也是一些较好的资信调查来源；此外，该国的工程师协会，承包商协会或商会也能提供某些重要情况；另一种方法是，先设法同代理人签订一份短期的或单个项目的代理协议，在经过合作过程中进行了解，最后确定较长期的合作关系。    四、代理协议的主要内容

为明确代理人的责任、义务和酬报方式，在同代理人谈判之后，应当签定一份正式的代理协议。一般应包括以下内容：

（1）协议双方的注册的法人名称、地址、代表人姓名和职称。

（2）签订本协议的因由。主要是说明代理协议的目的和性质，以及双方的愿望。

（3）代理的范围。主要是业务范围和时间范围。例如，是单个项目的代理，还是唯一的代理；代理的时间有无限制等。一般来说，当地代理都会提出担任唯一的代理人，即这种代理协议是排他性的，承包商在当地不得另找第二位代理人。即使承包商通过其他人员或公司的介绍而获得工程合同，也必须支付给唯一代理佣金费用。除非这个国家有“关于外国公司只能在该国拥有一名代理人”的强制性规定，最好不要在刚进入这个国家的时候就匆忙决定委任唯一代理，而可以先采取单个项目代理人的办法，待双方互相了解并取得诚恳合作的成果后，再确定是否成为唯一代理。如果在强制性法律下不得不签订唯一代理协议，则可以尽量将代理时间缩短一些，以便在规定的时间内进行考察。有一些老练的代理人，在不可能成为唯一代理的情况下，可能会提出，他们对其它潜在的工程项目拥有优先充当代理的第一选择权。意思是说，承包商对别的工程项目选择代理人，必须先征求这个代理人的意见，如果他不愿意放弃权利，就不能另找代理人。对于这样的要求，应当慎重考虑是否给他优先选择的权利。 明确代理范围是十分重要的。否则，将来容易引起不愉快的或者难以处理的争议。

（4）义务和职责。这是代理协议中最重要的条款。首先应当明确代理人必须代表和维护承包商的利益，并力争获得工程合同。其次，可以规定代理人的服务内容，诸如前面已提到的介绍项目，提供资料，业务咨询和当地服务等。

（5）佣金或酬金。一般说来，协议中的佣金比例不应该超过当地政府的规定或当地习惯。有一些国家明确规定了不同大小的项目佣金的最高和最低限额，例如阿联酋规定代理人佣金占合同金额的1-2%。特大型项目的佣金比例还可以比1%更低；小型项目可以高于2%。还有一些国家规定佣金比例为合同金额的0.5-5%不等。另一些国家可能没有任何限额规定，但当地有自己的习惯比例。实际上，代理人要求的佣金比例往往比政府的规定高的多。承包商应当与代理人充分协商，求得一致。在不得已的情况下，有些国际承包商采取某些变通的办法，例如佣金比例虽然遵守政府的明文规定，但另外增加一笔实际开支费用的补赏金。协议应当规定：只有在承包商获得工程合同并收到工程业主付款之后，才按比例支付佣金和酬金。

（6）其他。协议应当明确写清这样的条款：“除非有承包商的书面知示，承包商对代理人所进行的各种活动不承担任何道义和法律责任；代理人不得以承包商名义从事非法活动或对外承担任何义务”。这一条款是对代理人进行某些不正当活动的约束；也是承包商避免卷入某些肮脏交易的预防性措施。在某些国家，代理协议是要求呈报政府有关部门登记注册的。上述协议内容作为注册呈报文件可能显得过于烦琐，一般可以签订一份简明的代理协议，而另签一份补充细则。

## 第六节　选择合作伙伴或联营体

国际工程承包公司采取各种形式进行联合投标和承包是国际工程市场常见的现象。其主要原因是某些工程项目规模巨大或技术复杂，一家公司总承包困难多；通过联合竞投，可发挥各公司特长和优势，提高竞争力；与发展中国家的公司联合，可取得某些优惠政策，消除一定的投标限制；与发达国家大公司联合对夺标实现双赢更为有利等。

美国多采用联营体形式，共同施工的成份多些；欧洲多采用联合集团的形式，分担施工的成份多些；合资形式投标承包亦很流行。

### 一、国际工程中常见的联合形式

（一）合资公司

合资公司是正式组织一个新的法人单位，进行注册并从高经营活动。合资公司的组成方式有多种，在国际工程承包中出现的合资公司组成方式有：

（1）由一家外国工程公司与当地公司联合组成合资公司，并在当地登记注册，取得当地的法人资格，变成为新的当地公司或为外资与当地的合营公司。

（2）由一家外国工程公司与当地公司组织合资公司，却到第三国去登记注册。这种公司在当地开展经营活动仍算为外国公司，但它实际上可以利用原当地公司的许多便利条件来开展其经营活动，同时可设法逃避对当地注册公司的税收和管理。

（3）由两家外国工程公司联合组成合资公司在其中的一个国家注册，而后到第三国去开展工程承包业务。这种联合可能完全是出于发挥各家外国工程公司某些特长的需要。

（4）由一家外国公司购买当地公司的股票或注入新的资金，使该当地公司变成为这家外国公司的控股公司，以便在当地经营和开发工程承包业务。这种公司实质上与前面所说的第一种合资公司类似。

所有的合资公司往往并不只是为了承包某一具体工程而组织的，它有一定的合资年限和它的较长远的目标。因此，组织这种合资公司的有关各方都应当十分审慎。在合资前应当对政治形势、经济状况、各方的资信情况、注册国的政策法律对投资的保障，各类风险和经济效益等进行切实的调查和分析，还应当研究其发展前景。另外，还要研究和拟订完善的合资公司章程，办理各种合法的手续。

（二）单项工程合资

这实际上是上述合资公司的变体，它是仅限于某一项特定的工程项目而组成的合资实体。当该项工程的承包任务结束，清理了该项工程的一切财务帐目，亦意味着清理了合资实体的财务和权益，宣告这项合资的终结。 尽管在性质上与合资公司基本相同，但由于合资的范围只局限一项工程，其风险也相对地小得多；特别是关于注册、组织、经营与管理、期限、风险和利润分配等等，比较容易协商和处理。对这种工程承包的单项合资，多数国家采取了比较简便的登记注册手续。

由于具有上述优点，这种单项工程合资极为常见。往往通过某一项工程的合资开发和承包，使两家原来并不十分熟悉的国际工程公司逐步取得相互信任，建立定良好的合作关系，从而可以发展为较多项目的合资承包或者成为较长远的合作伙伴。

值得注意的是，在国际工程公司与当地公司组织单项工程合资时，当地公司为了限制国际公司在当地的活动，常提出协议中应包括一项“排它性联合”条款。当然，仅就该项合资的工程项目而言，可以而且应当是排它的。但是，因为这是单项工程合资，不宜把这种排它性条款任意扩展到其他工程项目。

（三）联合集团（CONSORTIUM）

联合集团即各公司单独具有法人资格，不一定以集体名义注册为一家公司，但可联合投标和承包工程。比前述的两种合资方式松散一些的联合，可以由两家或多家联合在一起投标和承包一项乃至多项工程。

有些国家并不严格要求以联合集团名义注册成为独立的法人，只要求参加联合的各个公司分别具有法人资格即可。 联合集团的松散特点，主要表现在各个参加的公司在其分工负责的范围内具有相对的独立性。只要工程业主同意，各个参加集团的公司可以对业主既共同地又分别地承担责任。正是这种松散的特点，在国际工程承包中这种形式的联合更为多见。

联合集团内部往往是根据各个成员公司的特长和自愿进行分工，以实施工程。通常应当在联合集团协议或章程中把每个成员公司的责任、义务和权利规定得十分明确，甚至将各成员承担任务的内容细节都规定下来。属于各自范围内的周转资金、风险和利润都由各自负地仅提取一部分付款供联合集团的总管理机构开支。

联合集团可以组织董事会或者管理委员会。这个董事会（或管理委员会）仅决定一些主要的政策性问题；而经常性的项目上层管理可委托其下设的管理处去处理。至于管理处的权限则可根据不同的项目和不同的意愿作出决定，并向管理处的负责人授权，或制订出管理处的经营管理细则。

（四）联营体（Joint Venture，简称JV）

1.联营体承包的优缺点

联营体是指两家或数家承包商通过各种形式的联合共同承包工程项目的行为。联营体在国际工程承包市场的竞标中，较某个承包商具有不可替代的突出优势。同时，因为构建联营体的成员较多、经营概念、营业策略、文化与交际方式等差异和不同，使联营体在承包工作过程中会带来或发生一些困难，应充分预防此点。

- 营体的优势主要是：

Ａ．资金实力雄厚，可承建巨型工程。当联营体成员中有金融机构或资金运作能力强的承包商时，竞标能力更具优势；同时可以减轻各家承包商的资金负担和风险责任。

Ｂ．专业技术水平高人一筹，有能力承担技术复杂，业主有知识产权要求的大型工程。不同的专业公司联合实施项目，专业种类齐全，可保证高标准的质量要求，还可实现工程建设投产后的技术转让。

Ｃ．联营体经营，集成了人力、资质、资金、技术、设备、科技、管理、业绩及信誉等多方面资源整合的综合优势，有利于通过资审、中标、全方位经营。

Ｄ．某些国家或业主规定，对某项重要工程只允许联营承包时，承包商必须采用联营体形式。可以吸收工程项目所在地区的承包商参加联营体，对熟用该国法律法规，利于开拓经营，享受优惠政策等大为方便。

（２）联营体的缺陷之处：

Ａ．管理层次增多，各成员间利害关系复杂，有时影响高效率、高质量的形成重大的问题决策；

Ｂ．如联营体内部责权利划分不清时，容易形成互相推委，容易模糊或误解各方连带责任的概念；

Ｃ．投标报价时，各承包商倾向于提高自己承担合同法律和经济责任部分的价格，往往会造成总标价偏高而不利于中标等。

上述缺陷，特别是联营体内部、外部和项目自身等风险理当引起联营体承包机构的高度重视，采取有效可行的措施加以防止，或予案处理。

2．联营体承包的组织形式

联营体的组织形式，应与国际工程承包合同的要求相一致；应精于高效，利于联营体成员间的紧密协调；结合工程项目实际及各成员的特长充分协商等原则确定。一般情况下参用下列模式：

（1）联营体管理委员会是联营体最高权力机构，它由联营体成员各派一名代表组成，在联营体牵头公司代表的领导下工作。牵头公司的代表任管理委员会主席，代表联营体同业主或其代表（工程师）联系，讨论决定，工程项目的重大问题。

（2）牵头公司一般联营体中承担股份额度最大的承包公司担任，有时亦可通过选举，由最具管理实践经验的联营体成员或同业主关系最为密切的成员担任。

（3）管理委员会的各成员公司的代表，应是各公司的领导成员，被授权决定联营体内的重大问题。

（4）联营体管理委员会定期举行会议，对联营承包中的政策性问题做出决定，例如：

A．决定联营体的建立、股份划分比例、责任划分及权益分配

B．选定委员会主席，制定工作制度

C．建立联营体工程项目组，选定项目组总经理，审批项目组工作计划

D．决定承包施工的进度、财务、设备和采购等重大事项

E．研定与处理同业主间在合同实施过程中的矛盾、争议和争端事宜等。

（5）联营体工程项目组，该工程项目组在管理委员会直接领导下，负责工程项目的施工和实施项目合同，代表联营体各成员公司同业主及其代表进行日常工作联系，履行合同责任，进行工程款结算，处理施工过程中出现的问题。定期向管理委员会报告工作。在项目组统一协调和指导下，联营体各成员公司，按既定的合同分工完成各自承担的施工任务，独立进行核算。

为此，工程项目组必要设置的工作机构有：

A.综合部：具体负责联营体内外的一切行政后勤事务安排与管理等工作。

B.合同部：具体负责合同管理及合同商务实施工作；统一掌握工程进度款和索赔款的申报、催办；处理合同争端等。

C.工程部：具体协调各成员公司所负责的工程部位的施工进度、工程技术管理、质量的检查、安全管理和交验，保证整个工程的施工按合同的规定进行。

D.财务部：具体负责联营体的财政收支；根据施工任务划分、处理与各成员公司的财务分配工作。

E.采购部：具体负责物资材料及设备的采购和物流

联营体工程项目组的组织架构应视项目的具体情况和需要做出调整和增设。联营体组织架构如下图示：联营体承包组

组织架构示意框图

联营体承包公司

联营体承包公司

联营体承包公司

联营体管委会或董事会

联营体工程项目组

综合部

合同部

工程部

财务部

采购部

行政经理

后勤经理

商务经理

合同经理

索赔经理

采购经理

物流经理

合同专业经理

专业采购经理

工程经理

质量工程师

技术工程师

安全主任

为特定的项目组成的非永久性团体，对该项目进行投标、承包和实施。 JV一般可分为两类：一类叫分担施工型JV，一类叫联合施工型JV。

（1）分担施工型JV。合伙人各自分担一部分作业，并按照各自的责任实施项目。分担方法可以按设计、设备采购和安装调试、土建施工分，也可以按工程项目或设备分，即把土建工程分为若干部分，由各家分别独立施工，设备也可根据情况分别采购、安装调试。该形式有时也叫联合集团。

分担施工型JV本身不具备一个单独的法人资格，它不是由各个合伙人共同组成的、独立的法律实体，因而向业主递送的投标书、合同等均要由全体合伙人签名。由于JV也是一个组织，需要有决定其意志的机构，一般采用各合伙人代表组成的JV会议来决定重要事项，采用什么决定方式（如全体一致通过，多数通过等）要事先确定。项目合同的大的变更和修改也要得到全体合伙人的同意。

每个合伙人所分担的施工范围内的责任，称为内部责任，包括以下三方面；一是按照项目合同完成分担施工范围的责任；二是由于某个合伙人的原因，对其他合伙人带来损害的责任；三是对业主及第三者的损失赔偿责任。无论那一方面基本上都由各合伙人独立承担责任。

（2）联合施工型JV。联合施工型JV的合伙者不分担作业，而是一同制定参加项目的内容，分担的权利、义务、利润和损失。因而合伙人关心的是整个项目的利润或损失和以此为基础的正确决算。即使有具体事项的分歧，但最终目的、权益还是共同的。作为一个团体，也采用合伙人代表会议方式，由一位推举的领导者负责，这种方式领导者的职责、权限更具有权威性。 联合施工型JV的施工是作为一个整体来安排的，用JV的经费、人员和器材来统一实施项目，订立分包合同和采购合同也以JV名义签订。合伙人之间按所定的比例进行利润分配或损失分担，JV所有的周转资金也由合伙人根据股份比例提供，这一点是各个合伙人最基本的，也是最重要的义务。JV的工作人员可由各合伙人提供，但也可以直接从外部雇用。

### 二、联合协议的主要内容

除了合资公司须根据其注册国家的公司法进行组织，并签订相应的合同或协议，按规定的格式拟订公司章程外，其它一些联合形式可以由合作的各方共同签订联合协议。联合协议应经一定的公证机构进行公证，有的还须经一定的法定部门认证或登记，有的可能项将其摘要提交工程项目的业生认可和备案。下面介绍一份联合集团的联合协议的主要内容供拟订各类联合协议时参考。

1.协议各方

包括参加联合集团各方的公司名称、注册地址、代表人的姓名、职务等。必要时应附各方代表人的授权证书（由各方公司董事会授权）。

2.建立联合集团的因由

说明各方愿意组成联合集团的目的，例如共同参加某项工程的投标，编制投标文件，得标后以联合集团名义问工程业主签订工程承包合同，并执行合同等。

3.期限

说明从签订本联合协议之日起，或经各方董事会确认后生效、联合集团宣告成立。

4.董事会（或管理委员会）

（1）权力：董事会决定全部政策性问题及按协议组织的项目管理处未能解决的任何问题。

（2）董事会的召集：

规定董事会定期会议的时间（例如每半年或一年一次等），由董事长或副董事长召集，

或根据董事会成员的要求，由董事长或副董事长按实际可能临时召集董事会。召集董事会的理由应事先通知。

（3）投票权

每一成员有一票投票权； 除非在各方成员或其代表都参加会议的条件下作出的决定，否则是无效的；所有的决定应由全体成员一致通过； 如果某一决定未能一致通过，则应在最短时期内（可规定期限）再开一次董事会专门讨论分歧的问题，如仍不能一致通过则董事长有权作最后决定，此决定应可约束各方。但此款对于发生仲裁情况下无效。 董事会的决定应当记录并发给各成员保存。

5.项目管理

项目管理由董事会授权的项目管理处进行。应规定项目管理处的机构、组成人员（主要成员如项目总经理和副总经理、管理处各部门的经理和副经理等）的分派办法。该处应当落实和实施董事会的决定并代表联合集团处理对外事务，特别是处理同业主的各项业务关系。

董事会将在以后制订专门的业务管理细则确定项目管理处的授权和限制权限。据此业务管理细则，该处总经理应当采取一切必要措施使本联合集团获得并执行本项工程的合同。

6.商签合同

同业主议标必须有联合集团各方成员的授权代表共同参加，并事先商定共同的意见。对于业主承诺的任何义务（招标文件之外增添的），应经各方授权代表共同同意。合同可规定联合集团成员就其分工负责的内容共同并分别对业主承担责任。

7.工程内容和职责分工

制订工程内容的分工表，详细划分联合集团各成员承担的工程范围内容和职责；在同业主签订合同后，该分工表进一步就实际工程内容、技术细节及价格等进行调整。各成员在履行合同中所占金额比例，应根据在分工表中其承担工程内容、服务和供货价格，并考虑议标中的降价等因素；最后由各方共同审定。

根据分工表中各方的责任、义务和所占份额比例，相应地由各方负责提供合同所要求的各类保函（包括投标保函、履约保函、设备材料和货品临时进口保函、维修保函等）和进口许可证及清关手续等。每一成员应分别对本协议规定的属于自己的义务负全部责任，并承担与其责任有关的全部资金和费用。

8.各成员的责任

（1）各成员应当根据分工表提供他所承担的物资和服务内容，以履行其职责，其中应包括为履行其合同规定责任所需要的附属工程。各成员在其合同责任范围内尽力达到联合集团的目标，并在实施整个合同方面相互支持帮助；（2）各成员应根据分工表落实技术方面的规划，并在合理的时间内向其它成员提供关系到其它成员规划设计所须的有关技术数据，以便相互协调；（3）为使项目管理处管理和协调整个工程进度，各成员应当在合理的时间内提交其工程最快完成的进度表，使其它成员能衔接完成他们承担的工程；（4）各成员应对属于其他成员的商业和贸易秘密保密。一切从其他成员处获得的与本协议有关的文件、图纸和其它资料，除非是为了实施本协议的目的不得在任何他处使用；（5）在本联合协议有效期间，各成员不得直接地或间接地就本工程项目与业主或任何其它第三方达成其他协议；（6）各成员应当将履行其工程责任过程中可能会影响其他成员履行责任的一切事态，立即通知其他成员，使其它成员避免或预防损失；（7）每一成员在没有取得董事会同意之前，将其承担的供货、服务和施工任务全部转让给他人。当然，这不适用于材料采购和较小部分工程分包，也不适用合同中已指名的供货和服务的供货商；（8）只有事先经董事会批准的开支才被考虑由联合集团成员按比例分摊。如果联合集团的公用开支与原预算有差异，其利润或风险将由各成员按比例分摊；（9）各成员将索取付款单送交项目管理处，由该处汇总并加上联合集团的总管理费报送业主。所有业主的每笔付款由该处按业主同意支付的项目内容根据分工表立即分配给各成员，其中包括已付的工程款、材料款、服务费等。每笔付款分配应由各成员的代表签字；（10）由项目管理处按董事会的协定以联合集团名义投保工程一切险，但各成员应分别对其现场人员投保人身意外险等等。

9.成员的义务

（1）各成员将共同地和分别地对业主承担其合同范围内的义务，除本协议对项目管理所授权力外，任何成员作为联合集团的一员不得在同第三者的任何交易中以联合集团名义承担义务和索赔；（2）任何成员在按本协议履行其责任或实施其承担的工程中违约，从而导致业主或第三方对其他成员索赔其损失、损害或伤害，则该成员应当补偿其他成员由此索赔而蒙受的损失；（3）任何成员在按本协议履行其责任时违约，而导致其他成员受损失、损害或罚款，该成员应对其他成员所受损失、损害或罚款补偿，但其他成员的间接性损失除外；（4）在特殊情况下，对于造成损失或损害的责任方有争论时，该损失或损害暂时由各成员按其分担的工程内容比例分担，直到各成员达成一致协议或通过仲裁裁决。

10.成员退出联合集团

（1）如一个成员退出联合集团，则该退出成员必须承担由于该成员退出而其他成员已花费的全部费用。（2）各成员向联合集团提交一定的履约保证金，如果一个成员不愿履行本联合协议中他应履行的责任，而各成员找不出其他解决途径，则该保证金用来补偿其他成员的损失。（3）在得标和签定合同后，董事会将确定有关本条款（成员之间履约保证金）的细节，各成员应当努力尽可能降低本条款涉及的费用数字。

11.适用法律和争端的解决

（1）本协议将受被授予的合同的适用法律管辖（联合集团各成员也可以协商采用某一法律制度以适用于本协议）。（2）涉及本协议的一切争议，应本着友好协商的方式解决。如未能达成一致，则提交仲裁解决。（应确定仲裁机构名称、地点、并遵守何种仲裁程序。）仲裁裁决是终局的，对争议的各方均具约束力。

12.合同的有效性、文字等

（1）如本协议的任何部分条款在法律上无效，应不影响协议其余部分条款的有效性。（2）本协议所采用的正式语言为（某种语言），各成员之间的往来信件、记录、文件及共同的会计帐户等均用此正式语言。（3）本协议构成内容已为所有成员一致理解。除非董事会一致通过决定，否则，不能作任何修改。（4）本协议正式文本××份，每一成员均共同签署，各持一份，均具同等效力。

对于上述联合协议的内容还可用随同签订的各种附件加以说明或者补充其细节。

### 三、选择联合伙伴及注意的问题

联合能否取得成功取决于多方面因索，其中值得注意的有下列问题：

1.联合伙伴的选择

联合的目的是发挥优势，提高竞争力，并实现更好的经济效益。因此，在选择联合伙伴时应调查成员伙伴的资信和能力，研究分析其优势，以弥补自己的不足。例如，许多国际工程公司选择当地公司作为联合伙伴，主要是想利用当地公司熟悉当地事务，具有广泛的社会联系，易于疏通解决各类当地问题的渠道等等，因此应当切实了解该当地公司是否确实具有这方面的能力。有些当地公司尽管与当地政府上层人士关系密切，但对工程承包却一窍不通，他们可能只想坐地分享佣金，同这样的公司联合可能会较多地受到当地的政界影响，并不一定是最好的选择。许多国际工程公司相互朕合，可能利用彼此的技术优势、装备优势、资金优势、或者施工力量（包括熟练的劳务等）优势等等，这样更应当对联合伙伴在这些方面的实际能力作切实的调查研究，才能真正达到“优势组合”目的。

2.联合形式的选择

前面提到的各种联合形式究竟何者较好，难于作出简单的评价，应当根据自己的需要和各成员之间彼此熟悉的程度，以及彼此的愿望和现实可能性来确定。

一般来说，在彼此之间还不甚熟悉的情况下，可能双方都希望采取单项合资承包工程或者联合集团的形式。这两种形式也比较适合于工程承包这类商务活动，因为它们只限于某一项具体的工程，或者组织关系比较松散，无论是时间和内容方面真约束力总是有限制的。只有在十分有把握的条件下，并且打算在当地长期从事商务活动，才同当地或外国公司建立有独立法人地位的长久性的合资公司。

当前，有较多的工程承包公司参与项目的发展建设工作，例如参与投资并承包商场、酒店、住房等等的发展和建设。由于发展项目的特点，其利润与风险的分配与投资有密切关系，同时还涉及当地对发展项目的政策规定等，不得不组织合资经营的独立法人。在这种情况下，当然选择合资公司的联合形式为宜。

3.联合契约的制订

要制订一项平等互利的联合契约、协议或章程并非一件容易的事。我们知道，联合不同于主包与分包的关系，尽管联合各方的风险和利润是按责任或股份比例分配而并不相等，但联合各成员在董事会或管理委员会中的地位应当是平等的，因为他们都是主承包商中的一员，不能搞成主包和分包的雇佣关系。任何联合中，在利益方面既有一致性也有差异性，即既有联合又有斗争。如果过分强调各自的利益，必然是“同床异乡”，许多联合的失败，往往是各方争利导致的结果。

要解决这种争利的内部矛盾，只能强调在发挥各成员的优势基础上相互妥协而达到互利。只有互利才能形成真诚的联合，只有联合发挥各自优势才能得标。在制订联合协议时，对各项条款都应当充分协商，既要调动各方的积极性。又要相互制约。所谓制约，就是应当明确各方的责任和义务，还必须规定一方违约或者任意退出而导致其他各方遭受损失和损害的处理办法，包括仲裁裁决、法律程序制裁和各种经济制裁等办法。

除了合资公司必然要统一收支结算盈亏外，其它各种联合形式可以采取有“合”有“分”的办法处理财务开支。所谓“合”，是指由联合的项目管理处统一向工程业主结算工程应付款和开支各项共同性的费用；所谓“分”，是指每次结算收到的工程款除按事先商定的百分比保留给项目管理处作公共开支外，其余的收入全部按联合各方所完工程应得款项转给各方独自的帐号，这就是说联合的共同性开支由联合各方的项目管理处负责，并按比例分摊；而各方自己承担的那一部分工程实施责任的资金筹集、运营周转、盈利亏损等等均由各方自行负责。

通常，联合协议应在开展一切实际活动前签订。例如，如果打算联合投标和承包某项工程，通常在投标资格预审阶段就要签订联合协议并编进资格预审资料中以供业主审查。但由于投标尚未开始，联合各方责任划分只是粗略的，因此，在投标或者得标后应再签订更详尽和细致的联合协议，或者联合及其管理细则。只有联合协议越详尽具体，特别是各方的责任、义务和权利（利润和风险分配）规定得明确和具体，在实施阶段才会避免或减少争执和麻烦。

4．建立严密有效的科学管理

要求通过联合而获得较好的经济效益而避开风险，在很大程度上有赖于对工程进行科学管理。（1）由联合各方共同物色有经验而又善于指挥并能顾大局的项目经理主管项目管理处的工作。联合中的各方不要对项目经理乱加干预和指责，应当使他能进行有效的严密的指挥和管理。如发现该项目经理不能胜任工作或有严重偏袒行为，应当在董事会或管理委员会内通过适当的方式解决；（2）应就项目中的人事、财务、技术、计划协调、劳务、物资、交际活动等等拟订具体的管理条例，使项目管理处的工作有所依循；（3）应加强董事会的监督，只有董事会而不是联合各方分别对项目管理处进行监督。

## 第七节  在工程所在国注册登记

外国承包商进入招标工程项目所在国开展业务活动，必须按该国的规定办理注册手续，取得合法地位。有的国家要求外国承包商在投标之前注册，才准许进行业务活动；有的国家则允许先进行投标活动，待中标后再办理注册手续。

### 一、办理注册登记的一般手续和提交的文件

承包商向招标工程项目所在国政府主管部门申请注册，必须提交规定的文件。各国对这些文件的规定大同小异，大致有下列各项：

（1）企业章程。包括企业性质（个体、合伙或公司）、宗旨、资本、业务范围、组织机构、总管理机构所在地等。

（2）营业证书（我国对外承包工程公司的营业证书由国家或省、自治区、直辖市的工商行政管理局签发）。

（3）承包商在世界各地的分支机构清单。

（4）企业主要成员（公司董事会）名单。

（5）申请注册的分支机构名称和地址。

（6）企业总管理处负责人（总经理或董事长）签署的分支机构负责人的授权书以及按工程项目所在国办理必要的公正和“认正”手续。

（7）招标工程项目业主与申请注册企业签订的承包工程合同、协议或有关证明文件。

（8）有的国家还要求承包商本国政府主管部门出具的与工程项目所在国的互惠证明等。

### 二、在美国办理注册登记手续

在美国办理公司注册登记手续，一般提交的文件资料有：

（1）公司简介、公司正式地址、经理授权书；

（2）公司内部法规；

（3）公司组织章程，章程中须说明公司的股份数目，每份股份票的票面价值；

（4）公司注册资本及授权资本；

（5）公司董事会组成情况；

注册登记应有律师参加并委托律师具体办理。 另外，有的州规定，承包商在该州所辖范围内承包工程，还必须持已在美国其它地方注册登记的文件向该州政府登记（得拉瓦州注册手续简便），注册登记后即取得在美国开展建筑工程承包的合法资格可以进行正常经营活动。

上述注册登记手续一定要按着项目所在国的法律程序和相关规定办理。

### 三、关于登记注册报批协调的国内有关规定

赴国外开展对外承包工程和劳务合作业务必须持有国家工商行政管理部门登记注册并获得对外承包工程经营资格许可的企业，办理国外注册手续必须由企业向商务部主管部门提出申请报告并获得正式批准。同时，根据{1999}外经贸和发第332号文规定：“所有中国企业首次或重新进入某国（地区）市场开展对外承包工程、劳务合作业务，应首先向我国驻该国（地区）的经贸机构登记并征得驻外经商机构同意。”

当企业设立驻外机构时，应按外经贸合发第19号文《关于我国对外承包工程和劳务合作的管理规定》实施。参投报价金额在500万美元以上的项目时，应遵守[1999]外经贸合发第699号文《对外承包工程项目投标（议标）许可暂行办法》，填写“对外承包工程投标（议标）许可申请表”并根据“对外承包工程项目投（议）标协调办法”规定的登记备案制和立案协调制的协调方式进行。合同金额在1亿美元以上，须由我国提供出口信贷及出口信用保险的大型和成套设备出口项目及对外承包工程项目应按外经贸机电发{2001}282号《关于大型出口信贷及出口信用保险项目的报批程序》文执行。

本章主要参考文献：

- 王波主编  国际工程市场学  北京 中国建筑工业出版社 1996

- 汤礼智  国际工程承包实务 北京 中国对外经济贸易出版社 1990

- 杨俊杰  国际工程报价实务  北京 中国标准出版社  1991

- 中国对外承包工程商会 中国对外承包工程发展报告（2005-2006） 2006

FIDIC1999年第一版简介

FIDIC1999年第一版四本合同格式较前有显著特点，即体现了案例法与大陆法相结合的市场经济需要；不同合同格式统一，对照方便相互借鉴；通用条件覆盖了工程建设全过程，条款内容周到细密，包括了人财物、质量进度费用、自然条件环境保护等；专用条件三个适应，即项目顾主适用法律三者的特定要求；各方权益力求公正，各方职责义务分明；合同体现科学管理，风险分配趋于合理；适应不同项目管理模式，工作程序要求明确具体；防止违约措施充分及时等，并于2002年编写了权威性、专利性的三本合同条件指南，即《施工合同条件》《生产设备和设计-施工合同条件》《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，在认真吸取过去经验的基础上，加入了许多新的理念和新思维，以适应各类工程形态和各种承包管理方式，三本合同条件统一固定为20条，专用条件三本合同各自适应不同的承包方式，三本合同应用时，可灵活选择“拼装”。三本合同的对比表中列举了适用范围、合同生效、项目管理、设计问题、工程支付、风险与保险等，这为各类工程普遍采用国际经验创造了重要条件。

运用好FIDIC合同条件必须树立系统和系统工程的观点、辨证和辩证唯物主义的观点、掌握实施工程的过程中熟用PDCA即计划、实施、检查和处理的一套国际通用方法等。FIDIC的应用非常宽泛，无论在开拓国际工程市场、招标投标、项目采购、工程咨询、工程实施、工程索赔、工程管理、编制HSE文件等等皆可运用所谓FIDIC模式或程序进行。

表一：FIDIC 1999年第一版四本合同条件主题条款表

| 主条款 序号 | 新红皮书 | 新黄皮书 | 银皮书 | 绿皮书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般规定 | 一般规定 | 一般规定 | 1．一般规定 |
| 2 | 雇主 | 雇主 | 雇主 | 2．雇主 |
| 3 | 工程师 | 工程师 | 雇主的管理 | 3．雇主代表 |
| 4 | 承包商 | 承包商 | 承包商 | 4．承包商 |
| 5 | 指定的分包商 | 设计 | 设计 | 5．由承包商设计 |
| 6 | 职员和劳工 | 职员和劳工 | 职员和劳工 | 6．雇主的责任 |
| 7 | 生产设备、材料和工艺 | 生产设备、材料和工艺 | 生产设备、材料和工艺 |  |
| 8 | 开工、延误和暂停 | 开工、延误和暂停 | 开工、延误和暂停 |  |
| 9 | 竣工试验 | 竣工试验 | 竣工试验 | 7．竣工时间 |
| 10 | 雇主的接收 | 雇主的接收 | 雇主的接收 | 8．接收 |
| 11 | 缺陷责任 | 缺陷责任 | 缺陷责任 | 9．修补缺陷 |
| 12 | 测量和估价 | 竣工后试验 | 竣工后试验 |  |
| 13 | 变更和调整 | 变更和调整 | 变更和调整 | 10．变更和索赔 |
| 14 | 合同价格和付款 | 合同价格和付款 | 合同价格和付款 | 11．合同价格和付款 |
| 15 | 由雇主终止 | 由雇主终止 | 由雇主终止 | 12．违约 |
| 16 | 由承包商暂停和终止 | 由承包商暂停和终止 | 由承包商暂停和终止 |  |
| 17 | 风险与职责 | 风险与职责 | 风险与职责 | 13．风险与职责 |
| 18 | 保险 | 保险 | 保险 | 14．保险 |
| 19 | 不可抗力 | 不可抗力 | 不可抗力 |  |
| 20 | 索赔、争端和仲裁 | 索赔、争端和仲裁 | 索赔、争端和仲裁 | 15．争端的解决 |

表二：“CONS”与”EPCT”主要特点对比表

| CONS： 《施工合同条件》 | P&DB： 《生产设备和设计-施工合同条件》 | EPCT： 《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》 |
| --- | --- | --- |
| 推荐用于由雇主（或其代表），承担大部分（或全部）设计的建筑或工程项目。 | 推荐用于由承包商（或其代表）承担大部分（或全部）设计的电气和（或）机械设备供货和建筑或工程项目。 | 适用于（i）项目的最终价格和工期要求有更大的确定性，（ii）由承包商承担项目的设计和实施全部职责的，加工或动力设备、工厂或类似设施、基础设施项目或其他类型开发项目。 |
| 一般在雇主给承包商颁发中标函时，合同在法律上生效。 替代地，也可以不要这种函，合同按照合同协议书生效。 | 一般在雇主给承包商颁发中标函时，合同在法律上生效。 替代地，也可以不要这种函，合同按照合同协议书生效。 | 一般按照合同协议书的规定，合同在法律上生效。 投标函可以写明，允许采用替代作法，在雇主颁发中标函时合同生效。 |
| 合同由雇主指派的工程师管理。如果发生争端，交由DAB决定。 替代地，也可以在专用条件中规定，工程师的决定代替DAB决定。 | 合同由雇主指派的工程师管理。如果发生争端，交由DAB决定。 替代地，也可以在专用条件中规定，工程师的决定代替DAB决定。 | 合同由雇主管理（除非由其指派一个雇主代表）努力与承包商就每项索赔达成协议。 如果发生争端，交由DAB决定。 |

“CONS”与”EPCT”主要特点对比表（续上表）

| CONS： 《施工合同条件》 | P&DB： 《生产设备和设计-施工合同条件》 | EPCT： 《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》 |
| --- | --- | --- |
| 由承包商按照合同（包括规范要求和图纸）和工程师指示，设计（只按规定的范围）和实施工程。 | 由承包商按照合同，包括其建议书和雇主要求，提供所有生产设备、设计（另有规定的除外）和实施其他工程 | 由承包商按照合同，包括其投标书和雇主要求，提供生产设备、设计和实施其他工程，达到准备好运行投产。 |
| 其中付款和最终付款由工程师证明，一般是按实际工程量的测量及应用工程量表或其他资料表中的费率和价格计算确定。其他估价原则可以在专用条件中规定。 | 期中付款和最终付款由工程师证明，一般参照付款计划表确定。 替代的，按实际工程量的测量和应用价格表中的费率和价格的办法，可在专用条件中规定。 | 期中付款和最终付款无需任何证明，一般参照付款计划表确定。 替代的，按实际工程量的测量和应用价格表中的费率和价格的办法，可在专用条件中规定。 |
| 通用条件在考虑保险可能性、项目管理的合理原则和每方对每种风险的有关情况和预见能力和减轻影响的能力等事项后，在公正、公平基础上，在双方间分配风险。 | 通用条件在考虑保险可能性、项目管理的合理原则和每方对每种风险的有关情况和预见能力和减轻影响的能力等事项后，在公正、公平基础上，在双方间分配风险。 | 根据通用条件，把较多的风险不平衡地分配给承包商。投标人将需要更多的对工程具体类型有关的现场水文、地下及其他条件的数据，以及更多的时间审查这些数据和评价此类风险。 |

表三：FIDIC 1999年第一版合同通用条件目录及差异对照表

| 施工合同通用条件条款 | 生产设备与设计施工合同通用条件 | 设计采购施工交钥匙工程合同通用条件 |
| --- | --- | --- |
| 一 般 规 定 业 主 |  |  |
| 工程师 工程师的任务和权力 由工程师付托 工程师的指示 工程师的替换 确定 | 3.工程师 3.1工程师的任务的权利 3.2由工程师付托 3.3工程师的指示 3.4工程师的替换 3.5确定 | 3.雇主的管理 3.1雇主代表 3.2其他雇主人员 3.3受托人员 3.4指示 3.5确定（雇主） |
| 承包商 分包合同权益的转让 中标合同金额的充分性 不可预见的物质条件 | 4.承包商 4.5指定的分包商 4.11中标合同金客额的充分性 4.12不可预见的物质条件 | 4.承包商 4.5指定的分包商 4.11合同价格的充分性 4.12不可预见的困难 |
| 指定的分包商 “指定的分包商”的定义 反对指定 对指定的分包商付款 付款证据 | 5.设计 5.1设计义务一般要求 5.2承包商文件 5.3承包商的承诺 5.4技术标准和法规 5.5培训 5.6竣工文件 5.7操作和维护手册 5.8设计错误 | 5.设计 5.1设计义务一般要求 5.2承包商文件 5.3承包商的承诺 5.4技术标准和法规 5.5培训 5.6竣工文件 5.7操作和维护手册 5.8设计错误 |

| 员工 生产设备、材料和工艺 开工、延误和暂停 竣工试验 雇主的接受 缺陷责任 测量和估价 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需测量的工程 测量方法 估价 省略 | 12.竣工后试验 12.1竣工后试验的程序 12.2延误的试验 12.3重新试验 12.4未能通过竣工后试验 | 12.竣工后试验 12.1竣工后试验的程序 12.2延误的试验 12.3重新试验 12.4未能通过竣工后试验 |
| 合同价格和付款 期中付款证出的申请 期中付款证出的颁布 付款 最终付款证出的申请 最终付款证出的颁发 | 14.合同价格和付款 14.3期中付款证出的申请 14.6期中付款证出的颁发 14.7付款 14.11最终付款证出的申请 14.13最终付款证出的颁发 | 14.合同价格和付款 14.3期中付款的申请 14.6期付款 14.7付款的时间安排 14.11最终付款的申请 14.13最终付款 |
| 由雇主终止 由承包商暂行和终止 风险也职责 保险 不可抗力 索赔、争端和仲裁 争端裁决协议书一般条件 |  |  |

注:  竖线分割为差异之处; 无分割线则条款内容相同,其细目详查三本合同条件.

表四：FIDIC 1999年第一版”CONS”功能分解表

| 条款性质 | 条款内容分类 | 条款名称 | 承包商索赔 | 雇主索赔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 一般规定 | 1.词语定义及解释 | 1.一般规定 1.1定义 1.2解释 |  |  |
|  | 2.关于通讯方式发式、法律语言和文件优先次序 | 1.3通讯交流 1.4法律和语言 1.5文件优先次序 |  |  |
|  | 3.关于合同协议书 | 1.6合同协议书 1.7权益转让 |  |  |
|  | 4.关于文件的照管、提供和使用 | 1.8文件的照管和提供 1.9延误的图纸或指示 1.10雇主使用承包商文件 1.11承包商使用雇主文件 | 1.9图纸延误 |  |
|  | 5.关于保密 | 1.12保密事项 |  |  |
|  | 6.关于遵守法律 | 1.13遵守法律 1.14共同的和各自的责任 |  |  |
| （2） 项目准备阶段 | （1）雇主、工程师、承包商一般权利、义务 1.雇主一般权利、义务 | 2.雇主 2.1现场进入权 2.2许可、执照或批准 2.3雇主人员 2.4雇主的资金安排 | 2.1未及时给进入权 |  |
|  | 2.工程师一般权利、义务 | 3.工程师 3.1工程师的任务和权力 3.2由工程师付托 3.3工程师的指示 3.4工程师的替换 3.5确定 |  |  |
|  | 3.承包商一般权利义务 | 4承包商 4.1承包商的一般义务 4.2履约担保 4.3承包商代表 4.4分包商 4.5分包合同权益的转让 4.6合作 |  | 4．2履约保函不到位 |
|  | （2）承包商对现场条件和中标合同金额的审查与责任 | 4.10现场数据 4.11中标合同金额的充分性 4.13道路通行权和设施 4.14避免干扰 4.15进场通路 |  | 4．19承包商使用顾主水、电、气 4．20承包商使用顾主设备 |
| （三） 项目实施阶段 | （1）质量管理 1.放线管理 | 4.7 放线 | 4.7不能合理避免的基准错误 |  |
|  | 2.质量保证体系 | 4.9质量保证 |  |  |
|  | 3.生产设备、材料、工艺的管理 | 7.生产设备、材料和工艺 7.1实施方法 7.2样品 7.3检验 7.4试验 7.5拒收 7.6修补工作 7.7生产设备和材料的所有权 7.8土地（矿区）使用费 | 7.4变更或附加试验 | 7．5拒收； 7.6因拒收和再试验：承包商未修、雇主雇他人补救 |
|  | （2）不可预见条件的处理 | 4.12不可预见的物质条件 | 4.12不可预见的物质条件 |  |
|  | （3）货物和动力管理 | 4.16货物运输 4.17承包商设备 4.19电、水和燃气 4.20雇主设备和免费供应的材料 |  |  |
|  | （4）环境保护 | 4.18环境保护 |  |  |
|  | （5）现场安全和文件保护 | 4.8安全程序 4.22现场保安 4.23承包商的现场作业 4.24化石 | 4．24承包商因此招致误期、费用 |  |
|  | （6）指定的分包商和施工人员的管理 1.指定的分包商的管理 | 5.指定的分包商 5.1指定的分包商定义 5.2反对指定 5.3对指定的分包商付款 5.4付款证据 |  | 5．4顾主直接向指定的分包商付款 |
|  | 2.施工人员的管理 | 6.员工 6.1员工的雇用 6.2工资标准和劳动条件 6.3为雇主服务的人员 6.4劳动法 6.5工作时间 6.6为员工提供的设施 6.8承包商的监督 6.9承包商人员 6.10承包商人员和设备的纪录 6.11无序行为 |  |  |
| （四） 项目结尾阶段 | （7）进度管理 | 8.开工延误和暂停 8.1开程的开工 8.2竣工时间 8.3进度计划 4.21进度报告 8.4竣工时间的延后 8.5当局造成的延误 8.6工程进度 8.7误期损害赔偿费 8.8暂时停工 8.9暂停的后果 8.10暂停时对生产设备和材料的付款 8.11拖期的暂停 8.12复工 | 8.9因执行暂停指示 8．5当局引起的延误 | 8.4因变更或允许原因延误 8.5不可预见当局延误 8.6承包商修订方法、增费；顾主可按2.5款索赔 8．7误期损害赔赏 |
|  | （1）竣工试验 | 9.竣工试验 9.1承包商的义务 9.2延误的试验 9.3重新试验 9.4未能通过竣工试验 | 9.2雇主延误竣工试验，承包商可椐7.4和10.3款索赔 | 9.2拖期的检验 9.3因重新试验增费 9.4如接收、索赔合同减少额 |
|  | （2）工程的接收 | 10.雇主的接收 10.1工程和分项工程的接受 10.2部分工程的接收 10.3对竣工试验的干扰 10.4需要复原的地表 | 10.2部分接受增加费用 10.3由于顾主干扰不能及时进行 |  |
|  | （3）修补缺陷 | 11.缺陷责任 11.1完成扫尾工作和修补缺陷 11.2修补缺陷的费用 11.3缺陷通知期限的延长 11.4未能修补缺陷 11.5移出有缺陷的工程 11.6进一步试验 11.7进入权 11.8承包商调查 11.9履约证书 11.10未履行的义务 11.11现场清理 | 11.8因缺陷非承包商造成，调查费用索赔 | 11.3主要生产设备不合格 11.4未能修补缺陷，另择人修补 11.11如承包商未能按合同规定完成，顾主自行清理 |
| （五） 结算和付款 | （1）测量和估价 | 12.测量和估价 12.1需测量的工作 12.2测量方法 12.3估价 12.4删除 | 12.4作为变更而发生省略使承包商造受损失 | 12.7法律调整时，承包商成本减少时，顾主可对合同价进行扣减 |
|  | （2）变更和调整 | 13.变更和调整 13.1变更权 13.2价值工程 13.3变更程序 13.4以适用货币支付 13.5暂列金额 13.6计日工作 13.7因法律改变的调整 13.8因成本改变的调整 | 13.7法律改变致延误和费用 13.2价值工程：当承包商提的合理化建议导致顾主收益时 |  |
|  | （3）合同价格和付款 1.合同价格 2.预付款 | 14.合同价格和付款 14.1合同价格 14.2预付款 |  |  |
|  | 3.期中付款 | 14.3期中付款证书的申请 14.4付款计划表 14.5拟用于工程的生产设备 14.6期中付款证书的颁发 14.7付款 14.8延误的付款 14.9保留金的支付 |  |  |
|  | 4.最终结算和付款 | 14.10竣工报表 14.11最终付款证书的申请 14.12结清证明 14.13最终付款证书的颁发 14.14雇主责任的中止 14.15支付的货币 |  |  |
| （六） 终止合同 | （1）由雇主终止 | 15.由雇主终止 15.1通知改正 15.2由雇主终止 15.3由终止日期时的结算 15.4终止后的付款 15.5雇主终止合同的权利 | 15.5承包商可按19.6规定得到补赏 | 15.4雇主索赔应得款 |
|  | （2）由承包商终止 | 16.由承包商暂停和终止 16.1承包商暂停工作的权利 16.2由承包商终止 16.3停止工作和承包商设备的撤离 16.4终止时的付款 | 16.1暂停时的延误和费用 16.4此项终止的损失 |  |
|  | （3）不可抗力和终止 | 19.不可抗力 19.1不可抗力的定义 19.2不可抗力的通知 19.3将延误减至最少的义务 19.4不可抗力的后果 19.5不可抗力影响分包商 19.6自主选择终止，付款和解款 19.7根据法律解除履约 | 19.4不可抗力发生的延误和费用，雇主应与赔赏 |  |
| （七） 风险职责和保险 | （1）风险职责 | 17.风险与职责 17.1保障 17.2承包商对工程的照管 17.3雇主的风险 17.4雇主风险的后果 17.5工业产权和知识产权 17.6责任限度 | 17.4执行修补雇主风险后果 | 17.1在承包商提供的保障范围内，雇住可向承包商索赔发生的费用 |
|  | （2）保险 | 18保险 18.1有关保险的一般要求 18.2工程和承包商设备的保险 18.3人身伤害和财产损害险 | 18.1如顾主作为保险方而保险失败 | 18.1如承包商作为保险方而保险失败 18.2如保险失效 |
| （八） 争端、裁决和仲裁 | （1）索赔程序 1.雇主的索赔 2.承包商的索赔 3.工程师确定 | 20.索赔、争端和仲裁 2.5雇主的索赔 20.1承包商的索赔 3.5确定 |  |  |
|  | （2）争端裁决 | 20.2争端裁决委员会的任命 20.3对争端裁决委员会未能取得一致 20.4取得争端裁决委员会的决定 |  |  |
|  | （3）友好解决 | 20.5友好解决 |  |  |
|  | （4）仲裁 | 20.6仲裁 20.7未能遵守争端裁决委员会的决定 20.8争端裁决委员会任命期满 |  |  |